VIDEO AGENT WORKBENCH

视频 Agent 工作台

技术实施方案

基于 React Flow、FastAPI、AgentScope、Temporal、PostgreSQL 与 FFmpeg 的个人本地视频创作工作台。

| 版本 | v0.9 技术基线 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-08-17 |
| 受众 | 个人开发者 / 创作者 |
| 技术目标 | Docker Compose 本地运行、动态模型管理、可恢复、可替换、可追踪 |
| 关联文档 | 视频 Agent 工作台产品需求文档 v0.9 |

文档用途 用于个人项目的范围确认、原型设计与分阶段实施。当前不进入生产环境；部署、首个业务流程、模型管理、安全和导出范围均已确认。

# 文档导航

- 架构决策、质量属性和系统上下文

- 前端无限画布与剪辑工作台实现

- 后端、Temporal、AgentScope 与 Skill Router

- 数据、对象存储、接口和执行语义

- 安全、可靠性、测试、可观测性与本地部署

- 迭代计划、个人开发安排、启用检查和 ADR

# 1. 执行摘要

架构结论 采用模块化单体 API + 独立 Worker + Temporal 的本地形态。业务事实存 PostgreSQL，媒体主对象存火山引擎 TOS，本地磁盘只做临时工作区和缓存；React Flow 只做定义编辑，AgentScope 只做智能节点，FFmpeg 只在隔离媒体 Worker 中运行。

方案以“先完成个人闭环、再按需求扩展”为原则。当前使用 Docker Compose，不建设多租户、企业认证、Kubernetes、手机端或内容发布集成。Agent、外部生成和媒体计算通过接口与 Worker 隔离；所有长任务进入 Temporal，API 不阻塞等待模型或 FFmpeg。

前端采用 React SPA。无限画布、故事板与剪辑器共享短剧项目、集、场次、镜头、资产和版本模型，但各自维护适合本视图的编辑状态。浏览器使用代理素材完成交互预览，最终成片由服务端渲染，二者通过统一 TimelineDocument 契约保持一致。

# 2. 技术基线

| 领域 | 基线 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| Web | React 19 + TypeScript + Vite 8 + React Router 8 | 重客户端、无 SEO 依赖，浏览器媒体与 Canvas 集成直接 |
| UI 系统 | shadcn/ui + Radix UI + Tailwind CSS + Lucide | 源码可控、无障碍基础完善，适合高密度创作工作台和深度主题定制 |
| 画布 | @xyflow/react 12 | 成熟的节点、边、视口、子流程和可定制能力，MIT |
| 状态 | Zustand 5 + TanStack Query 5 + Zod 4 | 编辑状态、服务端缓存和边界校验职责清晰 |
| 剪辑预览 | PixiJS 8 + Media API + WaveSurfer 7 + HLS.js | 开放许可、可控的图层预览和代理播放 |
| API | Python 3.12 + FastAPI + Pydantic 2 | 与 AgentScope 和媒体工具链统一，契约清晰 |
| Agent | AgentScope 2.0.x | Skill、MCP、权限、事件、上下文和 Agent Service 能力 |
| Skill 路由 | 自建 SkillRegistry + SkillRouter；可选 semantic-router | 首版确定性过滤和关键词/标签排序；候选规模增大后再启用嵌入式语义排序，不增加独立服务 |
| 编排 | Temporal Server / Python SDK 1.31 基线 | 耐久执行、Signal、Retry、取消、补偿和可观测 |
| 数据 | PostgreSQL 18 + pgvector；Redis 可选 | 事务、JSONB、版本和向量；首版无需缓存依赖 |
| 媒体 | 火山引擎 TOS + 本地临时工作区/缓存 + FFmpeg/ffprobe | 媒体主对象不落 PostgreSQL；StoragePort 屏蔽 TOS 与本地缓存差异 |
| 访问 | Docker Compose + localhost | 仅桌面 Chrome/Edge；不建设 Keycloak、组织、角色、企业 SSO 或手机端 |

版本为 2026-08-17 的验证基线。工程必须锁定依赖和容器镜像，不使用浮动 latest。

## 2.1 AgentScope 与 Pi Agent 选型

本文的 Pi Agent 指 pi-mono 中的 @mariozechner/pi-agent-core。两者都能实现模型流式输出和工具调用，但产品层级不同。

| 维度 | AgentScope 2.x | Pi Agent / pi-agent-core |
| --- | --- | --- |
| 定位 | Python Agent 应用框架，覆盖 Agent、消息、工具、MCP、服务与多 Agent 组合 | 轻量 TypeScript Agent 循环与事件流，便于嵌入 Node/交互式应用 |
| 与本方案契合 | 可与 FastAPI、Pydantic、Python 媒体/AI 工具链共用进程模型和类型契约 | 与 React/Node 技术栈一致，但接入 Python 媒体链路需要额外服务边界 |
| 平台能力 | 内置面更完整，适合受控 Skill、工具权限、事件和 Agent Service | 核心小而透明，自定义自由度高；策略、注册、审计和服务治理需自行建设 |
| 可靠长任务 | 仍应交给 Temporal；AgentScope 只执行智能节点 | 同样不替代 Temporal；需自行封装任务状态与恢复契约 |
| 主要风险 | 2.x 迭代较快、抽象较多，需要适配层和版本锁定 | 产品级治理能力较少，自研工作量更大，容易把交互 Agent 与工作流执行混在一起 |
| 本项目结论 | 主 Agent 运行时，首版单 Agent + Skill 路由 | 不作为主后端；可在未来 Node 侧交互助手或轻量实验中评估 |

# 3. 质量属性与约束

耐久性：已受理的视频生成和渲染任务不能因 API/Worker 重启丢失。

幂等性：重复请求、重试和重复回调不能重复扣费或产生无法解释的资产。

可追溯：输出必须能回溯工作流版本、节点输入、Skill、模型、参数和资产。

可替换：供应商、Skill Router、对象存储和生成实现通过 Port/Adapter 隔离。

一致性：浏览器预览和服务端渲染共享时间线契约并通过黄金样例验证。

安全：模型不能直接接触密钥、任意 FFmpeg 命令或无限制网络/文件系统。

成本可控：每个生成节点支持预算提醒、并发、最大重试和人工确认。

本地资源：启动和导入前检查 CPU、内存、磁盘与 FFmpeg 编解码能力；软阈值提醒，硬阈值阻断新上传和新生成。

# 4. 总体架构

图 1：五层架构。体验、应用、编排、执行和数据层职责分离。

## 4.1 部署单元

web：Docker Compose 中的静态 React SPA，仅面向桌面浏览器。

api：FastAPI 模块化单体；无 GPU 和长任务。

agent-worker：AgentScope、结构化输出和 Skill/MCP 调用。

generation-worker：文本、图片、视频、Fish Audio TTS 与 Groq ASR 适配器。

media-worker：FFmpeg/ffprobe、代理、缩略图、波形、字幕和最终导出。

temporal：Docker Compose 中的 Temporal Server。

postgres / TOS：PostgreSQL 保存业务事实和对象元数据；火山引擎 TOS 保存媒体二进制；本地磁盘只做临时工作区和缓存。Redis 仅在确有需要时增加。

## 4.2 不采用全微服务的原因

首版业务模型仍在变化，按领域模块组织的 FastAPI 单体能减少个人开发和调试成本。资源差异明显的 Agent、生成和媒体处理通过 Worker 隔离；未来只有在并发、部署或合规需求真实出现时，才沿现有 Port 拆分服务。

# 5. 前端架构

## 5.1 UI 组件体系

UI 结论 以 shadcn/ui 作为源码型组件基线，Radix UI 提供无障碍交互原语，Tailwind CSS 与 CSS Variables 负责视觉令牌，Lucide React 负责图标。专业画布、时间线、波形和预览继续使用领域库，不让基础组件库承担媒体编辑能力。

| 职责 | 选型 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| 基础组件 | shadcn/ui + Radix UI | 按钮、菜单、Dialog、Popover、Tooltip、Tabs、表单控件；组件源码纳入仓库并由项目维护 |
| 样式与图标 | Tailwind CSS + CSS Variables + Lucide React | 统一颜色、间距、密度、暗色主题和图标；禁止页面内散落不可追踪的颜色值 |
| 工作区布局 | react-resizable-panels | 素材库、播放器、属性面板和时间线采用固定区域加可调尺寸；布局按用户保存在本地 |
| 数据与表单 | TanStack Table + React Hook Form + Zod | 模型管理、任务、资产表格和动态参数表单；Zod Schema 与节点参数契约对齐 |
| 拖拽与快捷操作 | dnd-kit + cmdk + Sonner | 素材排序、轨道操作、命令面板和非阻塞通知；画布拖拽仍由 React Flow 管理 |
| 大列表与时间线 | TanStack Virtual | 虚拟化资产列表、运行日志和时间线轨道/可见时间窗，避免媒体数量增长后卡顿 |
| 领域组件 | React Flow + PixiJS + WaveSurfer.js + HLS.js | 分别负责画布、合成预览、音频波形和代理播放，不封装成通用 UI 组件 |

shadcn/ui 不是需要整体升级的黑盒运行时框架，而是组件源码分发方式。引入组件时固定 CLI/模板版本，并通过 shared/ui 二次封装尺寸、状态、键盘行为和设计令牌，业务页面不得直接复制多份变体。

首版不引入 Ant Design、MUI、Arco Design、Semi Design 或 Mantine 作为第二套组件系统，避免主题、弹层、表单和样式规范冲突。剪辑工作台先使用固定分区与可调尺寸，不实现 IDE 式任意拖拽停靠；确有需求后再评估 FlexLayout React。

## 5.2 工程结构

apps/web/src/ app/ 路由、设置、Provider、错误边界 features/canvas/ React Flow、节点库、检查器、运行叠层 features/editor/ 时间线、播放器、属性、命令历史 features/assets/ 上传、素材箱、版本和引用关系 features/asset-chat/ 素材上下文、对话、EditPlan、候选版本和差异确认 features/runs/ 运行、事件、日志、审核 features/providers/ Provider、模型、能力、参数、密钥掩码与连接测试 entities/ Project、Workflow、Asset、Timeline、Run shared/ui/ shadcn 组件封装、设计令牌和工作台密度规范 shared/ API client、schema、icons、utils

Pydantic/OpenAPI 是网络契约来源，通过生成器产生 TypeScript 客户端。Zod 用于运行时校验用户输入、节点配置和本地持久化数据；不能维护另一套手写 API 类型。

## 5.3 状态边界

| 状态类型 | 存放位置 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 服务端事实 | TanStack Query | 项目、资产、工作流版本、运行、审核 |
| 编辑草稿 | Zustand + 本地命令历史 | 节点位置、未保存参数、时间线草稿 |
| 瞬时 UI | 组件 / Zustand | 选择、悬停、播放头、缩放、面板状态 |
| 实时事件 | SSE -> Query cache / Run store | 节点进度、Agent 文本、生成和渲染状态 |
| 多人协作（P1） | Yjs 文档 | 节点位置、文本编辑、在线选择；发布仍走 API |

# 6. React Flow 无限画布实现

## 6.1 定义模型

WorkflowDefinition { id, projectId, revision, schemaVersion, viewport, nodes: WorkflowNode[], edges: WorkflowEdge[] } WorkflowNode { id, type, position, config, inputPorts, outputPorts, ui: { width, collapsed, groupId? } } WorkflowEdge { id, sourceNodeId, sourcePort, targetNodeId, targetPort, dataType }

MVP-B 发布时，后端校验 schema、端口类型、必填配置、图连通性、循环边界、Tool/Skill 许可和预算，随后创建不可变 WorkflowVersion。MVP-A 只消费固定、已发布的默认版本，不提供图发布入口。

首版创作节点必须包含 CreativeBrief、原创故事/小说生成、改编源解析、短剧开发、短剧剧本生成和人工确认。项目先选择 `creationMode=original|adaptation`：原创以 CreativeBrief 输入；改编以 SourceMaterial 的 `materialType=novel|synopsis|existing_script` 和 `inputMode=inline_text|uploaded_file` 提交。系统保存 SourceMaterial revision、contentHash、parse/validation 状态和绑定快照，失败恢复只复用同一版本，不隐式换源。故事/小说节点固定输出项目级 StorySpec，短剧剧本节点对每个 Episode 固定输出一个 ScriptSpec；二者都通过 AgentScope + Skill + TextModelPort 执行，不能把 Skill 当成静态模板或把文本创作留给外部工具。

## 6.2 多集短剧领域模型

Project { id, title, projectBibleVersionId, revision, workflowVersionId, defaultModelBindings } Episode { id, projectId, episodeNo, title, status, revision, currentStorySpecVersionId, currentScriptSpecVersionId } Scene { id, episodeId, sceneNo, location, timeOfDay, status, revision } Shot { id, sceneId, shotNo, status, revision, currentShotSpecVersionId, currentAssetRefsVersionId } SpecVersion { id, ownerType, ownerId, schemaVersion, status, payload, sourceRunId, parentVersionId, contentHash }

- MVP-A 不提供可编辑 WorkflowDraft，只消费固定、已发布的 drama-mvp-a-default WorkflowVersion；通用 WorkflowDraft 覆盖多个集属于 MVP-B 目标架构。每集包含多个场次，每场包含多个镜头。Episode、Scene、Shot 是稳定实体，内容通过不可变 SpecVersion 保存；状态和 revision 由父聚合事务维护。

- 候选文本事实使用 generated -> pending_review -> approved|rejected|stale|superseded；已接受的不可变事实以 current/superseded/archived 引用管理，不能把候选状态直接套到所有结构对象。Schema 变更必须提供迁移器和兼容版本。

- 故事板与工作流是同一份领域事实的两个投影：MVP-A 工作流只读取固定 source 的依赖、节点状态和执行诊断；MVP-B 才保存通用图依赖、节点配置和执行命令。故事板保存集/场/镜头顺序、筛选和审片状态，不复制 ShotSpec。

- MVP-A 的排序只在明确的 episode/scene 内通过携带 expectedRevision 的领域命令更新 order_key；跨父级移动属于 MVP-B，届时必须在同一事务内更新关系、审计和下游失效标记。

- 项目级 AssetBible 是跨集连续性基线；集/场可以声明覆盖版本，覆盖关系必须写入 ShotSpec、Agent 上下文和运行事件。

- 覆盖优先级为项目 -> 集 -> 场次 -> 镜头显式引用；冲突默认产生 warning，配置为阻断的连续性规则才阻止生成。

- 每集可以拥有多个命名 TimelineVersion，但 MVP-A 只有一个 current cut，且不创建 TimelineDraft；项目级批量导出必须显式记录 episode_id 列表和各自 TimelineVersion，默认分别生成文件。

- 对项目级角色、场景或风格的修改生成影响分析：受影响的 SpecVersion、GenerationSpec、AssetVersion、Shot 和 TimelineClip 标记 stale，不静默改写已确认内容。

工作流作用域 WorkflowDraft 必须声明 scopeType（project / episode / scene / shot）和 scopeIds；项目级工作流可批量作用于选定集，集级工作流只能读写该集范围。运行请求必须携带显式 scope snapshot，禁止根据当前 UI 选择隐式扩大范围。

| 命令 | 拥有者 | 副作用 |
| --- | --- | --- |
| 编辑节点、连接、参数、发布工作流 | Workflow service | 生成 WorkflowVersion；不直接改 Episode/Scene/Shot 内容 |
| 插入、拆分、合并、排序、跨场移动镜头 | Storyboard domain service | 更新父级 revision、顺序关系、审计和 stale 影响集 |
| 生成/重拍/替换素材 | Asset/Generation service | 创建候选 AssetVersion；确认后按显式范围替换引用 |
| 装入、裁剪、拆分、导出时间线 | Timeline service | 创建 TimelineVersion；导出固定引用版本 |

## 6.3 MVP-B Workflow 图编辑前端实现要点

- 使用受控 nodes/edges；nodeTypes 和 edgeTypes 在模块外稳定声明，避免无谓重渲染。

- 连接时用 isValidConnection 做类型反馈，后端发布 API 再次校验。

- MVP-B 的图编辑可将拖动和视口变化按 250-500ms 合并保存；MVP-A 不保存图位置、业务配置或自动保存 revision。

- 大画布启用只渲染可见元素；节点预览使用缩略图，按缩放级别降级细节。

- MVP-B 的 Undo/Redo 记录领域命令，不为运行事件和远程进度创建历史项；MVP-A 不提供通用 Undo/Redo。

- 自动布局使用 ELK.js；用户手工位置高于自动布局。

- MVP-B 草稿保存使用 revision 乐观锁；MVP-A 不创建或编辑 WorkflowDraft。

## 6.4 图校验

| 校验 | 前端 | 后端 |
| --- | --- | --- |
| 端口类型 | 连接时提示 | 发布阻断 |
| 必填配置 | 检查器即时提示 | 发布阻断 |
| 环路 | 标记可疑边 | 仅允许受控 Loop 节点 |
| 权限 / Skill 许可 | 显示不可用原因 | 发布和运行阻断 |
| 成本与配额 | 展示估算 | 运行前权威检查 |
| 外部凭据 | 只显示已配置状态 | Worker 运行时解析密钥 |

## 6.5 素材上下文 Agent 对话

AssetEditContext { projectId, workflowVersionId, episodeId, sceneId, shotId, nodeId, assetId, assetVersionId, assetType, selection?: { kind: "text" ¦ "mask" ¦ "time_range", textRange?: { start, end }, maskAssetVersionId?: string, timeRangeFrames?: { start, end } }, upstreamRefs[], downstreamRefs[], usedBy[] } AssetEditPlan { id, baseAssetVersionId, intent, operations[], impactAnalysis, toolPolicy, estimatedCost, requiresConfirmation, expectedOutputType }

- 选中素材后，右侧属性区切换到 Agent 标签页；上下文头固定显示短剧项目、集、场次、镜头、素材版本、节点和选择范围，切换集/场/镜头时不复用旧会话上下文。

- 前端只提交用户消息和显式选择范围；服务端重建 AssetEditContext，防止客户端伪造资产引用、模型权限或工具权限。

- AgentScope 读取素材元数据、生成记录、lineage、关联 StorySpec/ShotSpec 和必要的代理内容，先输出通过 JSON Schema 校验的 AssetEditPlan。

- 文本生成新的 StorySpec/ScriptSpec 或文本资产版本；图片调用 ImageGenerationPort.edit；视频优先调用模型编辑/参考能力，不支持时创建替代镜头生成任务；音频和时间线不由 Agent 执行重生成，均只通过 owner 的受控 SoundCue 或 Timeline typed command 修改。

- image/video 执行任务交给 AssetEditWorkflow；其所有输出先登记为候选 AssetVersion。服务端先计算 impactAnalysis，再通过 Signal 接受；事务内只能选择当前镜头、当前场次、当前集或用户明确选择的引用集合，不能使用‘当前节点/全部草稿’这类隐含范围。

- 文本或连续性设定修改必须返回 staleTargets、保留旧版本策略和是否需要重新审核；已在时间线中的旧片段不被静默替换。配乐、音效和混音修改只生成受控 SoundCue 或 Timeline typed command，不能输出 AudioEditPlan/MixPlan、创建 Agent 执行工作流或候选音频 AssetVersion。

- 会话绑定 baseAssetVersionId；版本已变化时执行接口返回 409 和最新摘要，不允许在过期上下文上静默修改。已发布版本与历史运行只读。

# 7. 剪辑工作台实现

## 7.1 时间线领域模型

TimelineDocument { id, projectId, episodeId, cutId, name, isCurrent, revision, schemaVersion, fps, width, height, tracks: Track[], clips: Clip[], captions: Caption[] } Clip { id, trackId, assetVersionId, timelineStartFrame, sourceInFrame, durationFrames, transform, opacity, volume, transition, gainDb, pan, fadeInFrames, fadeOutFrames, loop, speed, busId }

使用整数帧作为视频编辑时间；音频 Worker 可以使用采样位置，但 API/前端统一将编辑边界转换为帧。每集维护一个 current cut；成功的 MVP-A typed command 立即持久化新的 revision，用户可命名并只读比较版本，但不得复制 Timeline、通用撤销/重做或恢复旧版本。只有用户明确选择的 TimelineVersion 才能渲染或导出，避免渲染过程中草稿变化。

## 7.2 UI 与命令模型

- 轨道行使用 TanStack Virtual 或等效虚拟化，只渲染可见轨道和时间窗口。

- MVP-A 的裁剪、拆分、删除和排序均为携带 expectedRevision 的 typed command；成功立即持久化，409 零部分写入并由客户端回滚/refetch。复制与 Undo/Redo 属 MVP-B。

- 吸附属于 MVP-B；MVP-A 只提供整数帧播放头、裁剪、拆分、删除和排序，不定义自动吸附状态。

- 客户端可进行仅供预览的本地反馈，但每个 MVP-A 编辑 command 都必须立即提交并持久化；服务器以 revision 检测冲突，409 时客户端回滚并重新读取，不能以批次自动保存替代 owner command。

- 波形、关键帧和缩略图由媒体 Worker 预生成，前端不扫描原始文件。

## 7.3 预览 / 导出一致性

浏览器使用 PixiJS 绘制图层，HTMLVideoElement/HLS.js 解码代理视频；FFmpeg Worker 读取同一 TimelineDocument，将每种 Clip 和 Transition 映射为受控滤镜图。不得把模型生成的 FFmpeg 字符串直接执行。

| 能力 | 浏览器预览 | 最终渲染 |
| --- | --- | --- |
| 视频 / 图片 | 代理素材 + PixiJS 图层 | 原始/高质量素材 + FFmpeg |
| 文字 / 字幕 | 共享字体与布局参数 | 固定字体包 + 字幕/overlay |
| 音频 | Media API 近实时混合 | FFmpeg 精确混音和响度 |
| 转场 | GPU 近似预览 | 受控 FFmpeg 滤镜 |
| 验证 | 交互流畅度 | 黄金项目像素、时长和 A/V 同步 |

Remotion 决策 首版不把 Remotion 作为剪辑核心。其模板能力可在后续作为独立渲染节点评估，但必须先完成许可证审查并避免出现第二套时间线语义。

## 7.4 工程包导出

MVP-A 轻量工程包：只读 `exportProfile=light` artifact，包含 manifest、项目设置、固定 WorkflowVersion source、项目级 StorySpec、每集 ScriptSpec、AssetBible、ShotSpec、时间线、模型/Skill 版本、参数、字幕和带 TOS object ref/checksum 的资产引用，不复制大型媒体；不提供导入、回导或恢复 UI/API。

MVP-B portable 工程包才在 light manifest 基础上加入全部源素材、代理、生成结果、音频和校验文件，并定义回导；该能力不是 MVP-A 输出或验收项。

MVP-A 文件输出只产生 MP4、SRT 与 light 工程包；portable/完整工程包及任何回导仅属于 MVP-B，不包含任何平台发布、账号授权或渠道上传逻辑。

## 7.5 配乐、音效与混音子系统

AudioAsset { id, assetVersionId, category, title, tags[], bpm?, key?, mood?, durationMs, sampleRate, channels, integratedLufs, truePeakDbtp, sourceType, licenseInfo } SoundCue { id, episodeId, sceneId, shotId, assetVersionId, cueType, trigger, startFrame, durationFrames, gainDb, fadeInFrames, fadeOutFrames, priority } MixPreset { id, dialogueDuckDb, attackMs, releaseMs, targetLufs, maxTruePeakDbtp, limiterEnabled }

- MVP-A AudioAsset.category 仅支持 dialogue、music、ambience、effects；narration/TTS 属 MVP-B。导入后由 Media Worker 生成标准代理、波形、响度、峰值、时长和 checksum，授权/来源作为必填元数据。

- SoundCue 是场次/镜头事实的一部分，使用整数帧记录触发点和持续时间；同一音效可被多个镜头引用，但每次引用都有独立增益、淡化、优先级和版本。

- MVP-A TimelineDocument 的轨道类型固定为 dialogue、music、ambience、effects、master；Clip 仅支持静态 gain、mute、solo、线性 fade 和静态 transform。narration、pan、loop、speed、track lock 和扩展 bus 路由属于 MVP-B。

- AudioMixWorkflow 先生成预览混音，再通过 FFmpeg/受控滤镜完成最终混音；MVP-A 仅在 dialogue 区间对 music、ambience、effects 执行 ducking，混音预设支持项目/集覆盖。

- 导出预检检查缺失音频、采样率、声道、越界、削波、目标响度、True Peak、对白存在性和字幕/对白时间偏差；报告保存为 LoudnessReport。

- 首版不接入音乐生成模型；未来 MusicPort/SfxPort 生成结果必须先成为候选 AudioAssetVersion，并遵循同一审核、成本和授权流程。

# 8. FastAPI 应用服务

## 8.1 领域模块

settings：本地功能开关、Docker Secret 状态和预算提醒。

projects：项目、创作设置和成本预算。

episodes：集、场次、镜头、连续性覆盖和故事板顺序。

workflows：MVP-A 固定 published WorkflowVersion 的 ensure/binding/run；草稿、图校验、发布和版本升级属于 MVP-B。

runs：启动、查询、取消、Signal 和事件流。

assets：本机分片/流式上传、资产登记、版本和引用。

audio：音频资产库、配乐/音效标签、SoundCue、试听、波形、授权和音频版本。

asset_edits：素材对话会话、消息、结构化 EditPlan、候选版本、接受/拒绝和引用替换。

timelines：MVP-A 的受限 typed command、四类音轨、ducking、手工字幕、版本和导出；复制、自动保存、Undo/Redo、恢复、吸附和高级编辑属于 MVP-B。

reviews：MVP-A 的通过、驳回、重拍和影响状态；评论、时间码和提醒属于 MVP-B。

skills：注册、许可、启用、索引和路由审计。

usage：预算、成本估算和用量账本。

providers：Provider、加密凭据、模型目录、能力、参数 Schema、默认值、项目覆盖、同步与连接测试。

## 8.2 主要 API

POST /v1/projects GET /v1/projects/{project_id} POST /v1/projects/{project_id}/episodes PUT /v1/episodes/{episode_id} POST /v1/episodes/{episode_id}/scenes PUT /v1/scenes/{scene_id} POST /v1/scenes/{scene_id}/shots PUT /v1/shots/{shot_id} GET /v1/episodes/{episode_id}/storyboard POST /v1/episodes/{episode_id}/storyboard/reorder PUT /v1/workflow-drafts/{draft_id} If-Match: revision POST /v1/workflow-drafts/{draft_id}/validate POST /v1/workflow-drafts/{draft_id}/publish POST /v1/workflow-versions/{version_id}/runs POST /v1/runs/{run_id}/cancel POST /v1/runs/{run_id}/signals/{signal_type} GET /v1/runs/{run_id}/events SSE POST /v1/assets/uploads create TOS multipart/direct-upload session POST /v1/assets/uploads/{session_id}/complete complete parts + checksum GET /v1/assets/{asset_id}/download-url short-lived signed read URL POST /v1/assets/{asset_id}/cache download selected object to local cache GET /v1/storage/objects/{object_id}/stat POST /v1/storage/providers configure TOS / local adapter POST /v1/storage/providers/{provider_id}/test GET /v1/audio-assets filters: category,tags,bpm,mood,license GET /v1/audio-assets/{asset_id}/waveform POST /v1/scenes/{scene_id}/sound-cues PATCH /v1/sound-cues/{cue_id} If-Match: revision POST /v1/assets/{asset_id}/edit-sessions POST /v1/asset-edit-sessions/{session_id}/messages POST /v1/asset-edit-plans/{plan_id}/execute POST /v1/asset-edit-plans/{plan_id}/decision GET /v1/asset-edit-sessions/{session_id}/events SSE PUT /v1/timeline-drafts/{timeline_id} If-Match: revision POST /v1/timeline-drafts/{timeline_id}/mix-preview POST /v1/timeline-drafts/{timeline_id}/audio-preflight POST /v1/timelines/{version_id}/render POST /v1/reviews/{review_id}/decision POST /v1/providers PATCH /v1/providers/{provider_id} POST /v1/providers/{provider_id}/credentials POST /v1/providers/{provider_id}/test POST /v1/providers/{provider_id}/sync-models POST /v1/models PATCH /v1/models/{model_id} PUT /v1/projects/{project_id}/model-bindings

## 8.3 事务与 Outbox

业务状态和待发布事件在同一 PostgreSQL 事务内写入。Outbox Publisher 将事件发送到 SSE 扇出、通知或集成队列，避免“数据库已提交但事件丢失”。Temporal Workflow ID 采用稳定业务键；启动接口处理 AlreadyStarted 并返回既有 Run。

## 8.4 当前实现与目标后端形态

阶段 0 的 services/api/src/video_agent_api 目前以 app.py、db.py、domain/、ports/ 和 skills/ 提供最小可运行基础，已经验证共享 Schema、稳定 ID、版本、Mock Provider、LocalWorkspaceAdapter 和确定性 Skill 路由。该结构是迁移起点，不代表目标分层已经实现。

目标形态是模块化单体 + Ports/Adapters + 领域分层：FastAPI、PostgreSQL 与业务代码仍在一个 API 服务中部署，Agent、生成和媒体任务由独立 Worker 承担。该边界控制个人项目的运维成本，也为未来按资源或部署需求拆分服务保留清晰接口。

## 8.5 目标目录与模块模板

services/api/src/video_agent_api/
  bootstrap/                 # settings、Docker Secret、DI/composition root
  shared/{domain,application,infrastructure}/
  modules/
    projects/ episodes/ assets/ audio/ asset_edits/
    workflows/ runs/ timelines/ reviews/
    providers/ skills/ usage/ exports/
  interfaces/{http,events}/
  infrastructure/{persistence,temporal,providers,storage,security,observability}/
  app.py                     # 只创建应用，不放业务规则

workers/{agent,generation,media}/  # 独立入口、task queue、资源/凭据边界

<module>/
  domain/{entities,value_objects,events,policies}.py
  application/{commands,queries,handlers,dto,ports}.py
  infrastructure/{orm,repositories}.py
  interfaces/http.py

bootstrap 是唯一的 composition root：读取环境变量和 Docker Secret，创建 Session/UoW、Repository、Provider/Storage Adapter、Temporal Client、Handler 和 Router。业务模块不得自行读取环境变量、创建 SDK Client 或实例化其他模块的基础设施实现。

## 8.6 模块所有权

| 模块 | 拥有的业务事实 | 应用能力入口 |
| --- | --- | --- |
| projects | 项目、CreativeBrief、项目设置、预算阈值 | 项目和创作设置命令 |
| episodes | Episode/Scene/Shot、排序、连续性覆盖 | 多集故事板和 revision 命令 |
| assets / audio | AssetVersion、对象引用、AudioAsset、SoundCue | 上传、版本、配乐/音效引用 |
| asset_edits | 会话、EditPlan、候选、影响分析 | 素材对话和显式接受/替换 |
| workflows / runs | 草稿、发布版本、Run、NodeRun、事件 | 校验、发布、启动、取消、Signal |
| timelines / exports | TimelineVersion、Clip、ExportManifest | 剪辑版本、预检和工程包导出 |
| providers / skills | Provider、Model、能力快照、SkillRevision | 配置、连接测试、路由审计 |
| reviews / usage | 审核决定、评论、预算预留、用量账本 | 人工门、成本和结算状态 |

模块之间不得导入对方的 ORM、Repository 实现或私有实体。跨模块协作优先使用 application facade、稳定 ID、版本化共享 Schema 或领域事件；shared 只容纳至少被两个模块稳定复用的通用原语，不能成为无归属的业务目录。

## 8.7 分层依赖、事务与 Outbox

允许的依赖方向为 interfaces -> application -> domain；infrastructure 只实现内层声明的 Port，并由 composition root 注入。Domain 不能依赖 FastAPI、Pydantic HTTP DTO、SQLAlchemy、Temporal、AgentScope、FFmpeg 或 Provider SDK。Application 负责 Command/Query、Handler、DTO、Port 和用例编排；Interfaces 只负责鉴权、边界校验、调用 Handler、序列化和错误映射。

一个 application Command Handler 对应一个 Unit of Work：加载聚合、执行领域行为、保存聚合，并在同一 PostgreSQL 事务写入领域事件对应的 Outbox。Repository 接口位于 application/domain 边界，实现位于 infrastructure；接口围绕聚合和用例定义，不能泄漏 SQLAlchemy Query 或变成通用 CRUD 包装。

外部网络、对象存储、AgentScope、Provider、FFmpeg 和 Temporal 启动不得发生在数据库事务中。提交后由 Outbox Publisher 驱动 SSE/运行事件或 Temporal 启动命令；稳定 Workflow ID 与幂等 starter 处理 AlreadyStarted，避免提交与启动之间的失败造成重复任务。草稿、排序和素材编辑使用 revision/If-Match，冲突返回 409，历史运行只引用不可变版本。

## 8.8 HTTP、错误与实时事件

FastAPI 路由不直接访问 Session、Provider/Storage SDK 或 FFmpeg，也不等待视频生成完成。对象不存在映射 404；过期 revision、幂等冲突或基础版本变化映射 409；领域规则和结构化输入错误映射 422；认证/授权错误映射 401/403；上游协议错误映射 502；Provider、TOS 或 Temporal 暂不可用映射 503。响应统一包含 error_code、用户可读 message、trace_id 和脱敏 details。

运行和素材编辑事件先持久化并拥有单调序号；SSE 使用 Last-Event-ID 从持久化事件流补发。进程内队列只能用于唤醒连接，不能成为事件事实源；API 进程重启后，已提交事件仍可恢复。

## 8.9 Temporal 与 Worker 工程边界

Workflow 只执行确定性分支、等待、重试、Child Workflow 和 Activity 调度，禁止直接访问网络、数据库、当前时间、随机数、本地文件或 SDK。Activity 执行所有副作用，并携带 run_id + logical_operation 等业务幂等键。API 通过 application handler 创建 Run 和 Outbox，starter 再启动稳定 Workflow ID。

Agent Worker 装配 AgentScope、SkillRegistry/Router、文本创作和 EditPlan Activity；Generation Worker 在 MVP-A 装配 Text/Image/Video Adapter，TTS/ASR Adapter 仅作为 MVP-B 目标扩展，不进入阶段一运行或验收；Media Worker 装配受控 FFmpeg/ffprobe、StoragePort 和媒体 application service。三者复用 application service 和 Port，不复制预算、版本、素材或领域规则。不同 Worker 使用独立 task queue、资源限制和凭据边界；媒体任务不能与 API 共用执行线程池。

## 8.10 配置、测试与阶段 0 迁移

运行设置只由 bootstrap/settings 读取，Docker Secret 仅在调用 Adapter 时解密使用；Provider、Model、Storage 与项目绑定继续从 PostgreSQL 数据配置加载，业务代码不得写死模型、base_url、bucket 或 region。测试通过 composition root 注入 fake/in-memory Repository、UoW 和 Port，不需要启动真实 Provider 或 TOS。

services/api/tests/
  unit/<module>/{domain,application}/
  adapters/                 # SQLAlchemy、TOS、Provider、加密、FFmpeg
  integration/              # PostgreSQL、Alembic、Outbox、Temporal、HTTP
  architecture/            # 依赖方向、模块边界、固定配置扫描
  contract/                 # OpenAPI、JSON Schema、事件 payload
  bdd/                      # 用户可观察的端到端场景

按 TDD 先写失败的 domain/application/contract 或 BDD 测试，再做最小实现。阶段 0 的平铺入口在过渡期只做兼容委派，同一业务规则不得维护两份；目录移动不改变表名、稳定 ID、JSON Schema 或 API 契约，任何契约或数据迁移必须另建 OpenSpec change。首批迁移顺序为 projects/episodes、assets/audio、workflows/runs/timelines、providers/skills/usage，最后接入 exports、asset_edits、reviews 和真实执行链路。

# 9. Temporal 执行模型

图 2：工作流运行路径。API 只启动和观察，Temporal 保证耐久，Worker 执行外部副作用。

## 9.1 Workflow 与 Activity

| 类型 | 示例 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Workflow | ProjectRunWorkflow、AssetEditWorkflow、RenderWorkflow | 只做确定性编排，不直接访问网络、文件或数据库 |
| Activity | AgentReply、BuildEditPlan、GenerateCandidate、ApplyDraftRefs、PersistAsset | 所有外部副作用；设置超时、重试和幂等键 |
| Signal | approve_edit、reject_edit、cancel、replace_current、replace_all_draft_refs | 人工或系统向等待中的 Workflow 传递决定 |
| Query | current_stage、pending_review、cost | 读取工作流内部状态，不改变执行 |
| Child Workflow | 每个子流程、批量镜头或渲染 | 隔离历史大小、取消和重试边界 |

## 9.2 节点执行算法

- 加载已发布 WorkflowVersion，并构建后端权威执行图。

- 寻找依赖满足的节点；对允许并行的节点启动 Child Workflow 或 Activity。

- 运行前检查本地配置、预算提醒、凭据状态和输入资产。

- 以 run_id + node_id + attempt / logical operation 生成幂等键。

- 写入 NodeRun 事件和输出引用；输出内容进入对象存储或结构化表。

- 遇到人工门，通过 Signal 等待，不占用 Worker。

- 失败按节点策略重试；不可重试错误转人工处理或执行补偿。

- 完成后汇总成本、版本关系和审计记录。

## 9.3 重试建议

| 活动 | 策略 | 不可重试示例 |
| --- | --- | --- |
| 模型推理 | 指数退避 3 次；结构化校验可单独修复 1-2 次 | 内容政策、无权限、上下文契约错误 |
| 提交视频生成 | 只在确认未受理时重试；幂等键必需 | 余额不足、参数不支持 |
| 查询生成状态 | 长轮询/定时重试直到业务超时 | 任务已取消或永久失败 |
| 下载结果 | 断点和 checksum；短暂网络失败重试 | 签名无效且无法刷新 |
| FFmpeg | 基础设施失败可重试 1 次 | 输入损坏、时间线越界、不支持编码 |
| 工程包导出 | 固定版本与 manifest；临时文件原子改名 | 磁盘不足、资产缺失、checksum 不一致 |

# 10. AgentScope 与 Skill Router

## 10.1 Agent 节点契约

每个 Agent 节点必须声明输入 Schema、输出 Schema、允许 Skill、允许 Tool、模型策略、预算、最大回合、上下文配置和权限模式。AgentScope 事件转换为统一 NodeRunEvent；原始提示、推理可见性和工具结果按安全策略保存。

AgentNodeConfig { inputSchema, outputSchema, allowedSkills[], allowedTools[], modelPolicy, maxTurns, tokenBudget, permissionMode, contextPolicy }

## 10.2 SkillRegistry Port

interface SkillRegistry { list(scope, filters) -> SkillRevision[] search(scope, query, filters) -> RankedSkill[] read(skillRevisionId) -> SkillPackage resolve(name, versionPolicy) -> SkillRevision } interface SkillRouter { route(RouteContext) -> RouteDecision }

首版由内部 SkillRegistry 读取本地 Registry 索引和已批准 manifest metadata；业务只依赖上述接口，不依赖某个外部 Skill 服务。Registry 支持任意数量的 registry candidate 和 immutable SkillRevision；候选注册不等于 approved 或 runnable。默认路由先做确定性过滤，再进行关键词/标签排序；候选规模增大后，可在 Agent Worker 内嵌 semantic-router 做语义排序，最后由平台策略裁决。

阶段一 Skill 注册、加载与冻结：系统登记八项 registry candidate。Agent Worker 启动时只加载 Registry 索引与已批准 metadata，不把八项候选当作启动 lock。默认 Workflow 仅绑定并要求 approved 的 novel-writing 与 drama-skills；其余候选可保持 pending_provenance/disabled，只有节点允许、显式启用和路由条件满足时才按需读取正文并进入新运行。Git 来源使用 commit/digest；公开网页 Markdown 来源使用 archive URL、获取时间、digest 与 license status。校验失败只阻断请求该 revision 的节点，不影响无关默认节点，也不隐式 fallback。

SkillRouter 完成候选过滤和人工/策略裁决后，运行在启动或显式生成 command 时冻结 SkillRevision、Model、参数和 capability snapshot，并写入 WorkflowRun/NodeRun/ProviderCall 审计；刷新、重试和 Worker 重启只恢复同一 snapshot。加载过程先读摘要和 manifest，再按需读取 SKILL.md 与 references；第三方 Skill 只读，不执行 scripts，不直接访问网络、子进程、任意文件或密钥。

Skill 只能产出既有 Schema 约束的结构化创作规格或检查结果，不能直接写领域事实、调用 Provider 或执行媒体命令。新增 Skill 必须复用同一 SkillRegistry/SkillRouter，并经过来源、许可证、访问权限和目标模型能力审计；未通过 capability probe 或未被显式启用时保持 disabled，不进入阶段一默认 Workflow，也不改变现有领域模型。Hell Grind 三项 Skill 只作为可选提示词/风格增强，不能替代 drama-skills 或 novel-writing 的阶段所有权。

## 10.3 SkillRouter 实现与可选 semantic-router

SkillRouter pipeline 1. deterministic_filter(context, manifests) 2. lexical_rank(query, candidates) 3. optional semantic_router_rank(query, candidates) 4. policy_decide(score, permissions, license, model_capabilities) 5. return RouteDecision + audit record

semantic-router 是嵌入式语义路由库，不负责 Skill 安装、版本、许可证、MCP 工具或审计。它只在候选 Skill 已由 SkillRegistry 过滤后参与排序；首版不单独部署服务，不增加 Docker Compose 容器。

| 问题 | 影响 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Skill 数量较少 | 引入向量模型会增加依赖和启动成本 | MVP 使用阶段、项目类型、能力标签和关键词；不强制加载 semantic-router |
| 语义误路由 | 错误 Skill 可能污染阶段输出 | 确定性过滤、候选阈值、互斥规则、人工选择和结构化输出校验 |
| 语义库不可用 | 离线环境或模型加载失败 | 自动回退到关键词/标签排序，不阻断工作流 |
| Skill 热更新 | 运行中规则变化导致不可复现 | 运行只引用已固定 SkillRevision，不使用浮动 main |
| 外部 Skill 服务依赖 | 增加部署、许可证和网络故障面 | 首版不接入 ai-skills；未来如需其 MCP/REST，只能作为可替换 Registry Adapter |

## 10.4 模型与供应商适配层

interface TextModelPort { generate(request, profile, responseSchema) -> TextModelResult } interface ImageGenerationPort { generate(request, profile) -> ImageGenerationResult edit(request, profile) -> ImageGenerationResult } interface VideoGenerationPort { submit(request, profile) -> ProviderJob get(jobId) -> ProviderJobStatus cancel(jobId) -> CancelResult } interface TtsPort { synthesize(request, profile) -> AudioAsset } interface AsrPort { transcribe(request, profile) -> TranscriptAsset }

## 10.5 对象存储适配层

首版以火山引擎 TOS 作为媒体主存储；具体桶、地域、访问域名、认证方式和账号已开通能力全部由 Provider 配置管理。StoragePort 也保留 LocalWorkspaceAdapter，用于开发测试、FFmpeg 工作目录和代理缓存，但业务表不能依赖本地绝对路径。

interface StoragePort { createUploadSession(input) -> UploadSession getMultipartParts(sessionId) -> UploadPart[] completeUpload(sessionId, parts, checksum) -> StoredObject presignRead(objectRef, expiresIn) -> SignedUrl presignWrite(objectRef, expiresIn) -> SignedUrl downloadToWorkspace(objectRef, workspacePath) -> LocalFile uploadFromWorkspace(workspacePath, objectRef) -> StoredObject deleteObject(objectRef) -> void stat(objectRef) -> ObjectMetadata }

- TOS 适配器优先使用官方 SDK；若当前账号和地域明确支持 S3 兼容接口，可作为可选协议，但不能假设所有区域和权限都一致。适配器启动时执行连通性、私有桶读写、分片完成、签名 URL 和 checksum 验证。

- 浏览器上传使用短期 presigned URL 或由 API 代理的 multipart 会话；浏览器永远不拿永久公开 URL。上传完成后由服务端以对象 stat、checksum、真实 MIME 和 ffprobe 结果创建 AssetVersion。

- 对象存储凭据独立于模型 Provider 凭据，使用最小权限和 Docker Secret/环境变量注入；Agent 上下文、SSE 和普通日志不得出现 AK/SK、签名 URL 或完整请求头。

- TOS 暂时不可用时，上传/下载/渲染任务进入 retryable 状态并保留幂等键；对象删除失败不能先删除数据库引用，垃圾回收必须等待引用清零并记录结果。

ProviderProfile { protocol, adapterKey, baseUrl, authScheme, timeoutMs, pollingMode, callbackMode, rateLimit, concurrencyLimit, pricingUnit, credentialRef, capabilitySnapshotId } CapabilitySnapshot { providerId, modelId, checkedAt, sourceVersion, accountAvailable, capabilities, parameterSchemaVersion, unsupportedBehavior }

| 能力 | 首版配置 | 适配策略 |
| --- | --- | --- |
| 文本 | Codex 中转站（默认）、DeepSeek | OpenAI API；承载故事/小说与短剧剧本生成；/v1/models 自动同步并允许手工模型，项目可覆盖参数 |
| 图片 | GPT Image 2（gpt-image-2）中转站 | OpenAI 兼容图片接口；文生图、参考图/多图输入、局部编辑、遮罩、尺寸、质量和输出格式按能力声明启用 |
| 视频 | Agnes AI（首接）、MiniMax H3、Seedance 2.5 | 能力驱动；文生、图生、关键帧、多模态参考、画幅、异步状态均由模型能力声明 |
| TTS | Fish Audio | 音色标识、流式/异步、采样率、时长、字幕对齐和费用 |
| ASR | Groq | 可用模型、文件限制、分段时间戳、语言和字幕格式 |

GPT Image 2 中转站为首个图片 Provider，首版模型标识为 gpt-image-2。Base URL、模型标识和默认参数从数据库读取，不在业务代码中固定。ImageGenerationPort 统一文生图与编辑调用；参考图、多图输入、遮罩编辑、透明背景、尺寸、质量、批量数量和输出格式只有在 capability probe 与参数 Schema 声明支持时才向用户开放。中转站返回的 URL 或 base64 内容先进入隔离临时目录，完成 MIME、尺寸、checksum 和安全校验后上传 TOS 并登记为不可覆盖的 AssetVersion，同时记录提示词版本、输入图片版本、模型、参数与调用 request_id。

Agnes AI 为首个视频 Provider。公开文档确认 Base URL 为 https://apihub.agnes-ai.com/v1，视频任务使用 POST /v1/videos 创建并异步查询；agnes-video-v2.0 支持文生、图生和关键帧，agnes-video-2.5 预览版增加首尾帧、图片/音频/视频参考、音画协同和多画幅。预览模型必须由 capability probe 与功能开关控制。

文本创作节点由 AgentScope 编排：SkillRouter 在默认文本角色的 allowedSkills 内选择 novel-writing 或 drama-skills，然后通过 TextModelPort 调用项目按 selectionMode 解析出的文本模型；默认模板固定拓扑和逻辑角色，Provider/Profile/Model 通常 inherit 项目默认值，运行时冻结最终选择。其他已注册 Skill 只有在节点允许、项目/阶段/目标模型匹配且被显式启用时才参与路由。Skill 提供创作步骤、上下文组织、输出 Schema 和检查规则；Codex 中转站或 DeepSeek 执行实际生成。用户确认后的项目级 StorySpec 与每集 ScriptSpec 才能成为下游资产、分镜和视频节点的输入。

- Provider、模型、能力和参数 Schema 全部由数据库配置；内置记录只是初始化数据，业务代码不得分支判断固定模型名。已有 Adapter 内新增模型可零代码配置；新增协议/认证/回调语义必须实现新的 Adapter。

- OpenAI 兼容 Provider 调用 /v1/models 同步目录；同步失败或 Provider 不支持时允许手工添加、编辑和停用模型。

- 全局模型库保存默认参数；project_model_bindings 选择项目默认模型并保存项目级参数覆盖。

- 每次调用记录 request_id、输入输出资产、参数摘要、状态、错误码、耗时、重试次数、能力快照和可获得的费用或估算；未知价格必须标记 unknown，不伪造精确成本。

- Agnes 能力按 capability snapshot 验收：快照包含模型、文档/目录来源、探测时间、账号可用性、参数 Schema 和不支持时的降级行为；预览模型不可用时不得进入运行图。

- 供应商原始响应经 Adapter 转成统一结果；业务表和工作流不得保存 SDK 专属对象。

- API Key 以 AES-256-GCM 密文写入 PostgreSQL；主密钥由 Docker Secret 文件挂载。界面只返回掩码/末四位，完整密钥不回显。

- Worker 仅在调用时解密密钥；密钥不得进入提示词、Skill 文本、SSE 事件或普通日志。

## 10.5 素材编辑 Agent 安全边界

- Agent 不能直接写数据库、覆盖文件、拼接 shell/FFmpeg 命令或自行决定替换镜头/场次/集引用；只能调用按素材类型授权的规划与生成工具。

- MVP-A 只有 image/video AssetEditPlan，且必须包含 baseAssetVersionId、操作列表、输出类型、预计费用和工具策略；story/script 只生成 TextReview successor/stale closure，audio/TimelineVersion 只接受 Timeline editor typed command，不定义 AudioEditPlan 或 MixPlan。执行前由服务端再次校验 Schema、权限、预算、授权和模型能力。

- 对话历史用于理解用户意图，但项目事实以当前结构化对象和资产版本为准；接受修改后生成新的事实版本，不依赖聊天记忆维持一致性。

- 图片遮罩、视频/音频时间范围和文本选区均作为版本化输入资产或结构化坐标保存，确保修改可复现。

- 所有候选、拒绝、接受、引用替换和继续追问均记录 trace_id、模型、Skill、参数、输入输出版本和用户决定。

# 11. 数据架构

## 11.1 核心实体

| 聚合 | 核心表 | 一致性规则 |
| --- | --- | --- |
| 模型配置 | providers、provider_credentials、models、model_capabilities、model_parameter_schemas、project_model_bindings | 密钥存密文；模型、能力、参数与项目覆盖均可配置 |
| 项目 | projects | 项目设置和预算变更保留记录 |
| 工作流 | workflow_drafts、workflow_versions | 版本不可变；运行引用 version_id |
| 运行 | workflow_runs、node_runs、run_events | 状态机约束；事件单调序号 |
| 分集结构 | episodes、scenes、shots、episode_scenes、scene_shots、episode_continuity_overrides | 稳定层级与编号；排序关系带 revision；跨集引用可追溯 |
| 资产 | assets、asset_versions、asset_relations | 版本不可覆盖；asset_versions.storage_object_id 指向不可变对象，checksum 与来源可追踪 |
| 对象存储 | storage_providers、storage_buckets、stored_objects、upload_sessions | TOS 配置可管理；对象引用、分片状态、ETag/checksum 和生命周期可追溯；不保存媒体二进制 |
| 音频 | audio_assets、sound_cues、mix_presets、loudness_reports | 配乐/音效/环境声分类、授权、镜头触发、混音参数和预检报告可追溯 |
| 素材编辑对话 | asset_edit_sessions、asset_edit_messages、asset_edit_plans、asset_edit_candidates | 会话绑定基础版本；计划不可变；候选接受后才更新草稿引用 |
| 创作对象 | creative_briefs、story_spec_versions、script_spec_versions、episode_spec_versions、scene_spec_versions、shot_spec_versions、asset_bibles | 结构化版本、Schema 版本、生成记录、上游引用和 stale 影响 |
| 时间线 | timeline_drafts、timeline_cuts、timeline_versions、timeline_clips | 整数帧；每集多个命名 cut；导出引用不可变版本 |
| 调用与审核 | provider_calls、usage_reservations、usage_ledger、approvals、comments | 预占/结算分离；调用追加写；评论锚定对象版本 |
| 工程包 | export_jobs、export_manifests | 轻量包只含契约与清单；完整包固定引用全部资产版本 |
| Skill | skills、skill_revisions、skill_routes | commit、许可、哈希和路由原因可追溯 |

## 11.2 存储规则

- PostgreSQL 是唯一业务事实源；Redis 首版不启用，未来也不得保存无法重建的业务状态。

- 短剧项目、集、场次和镜头使用稳定 ID；Episode/Scene/Shot 的显示编号可编辑但不能破坏引用，排序使用 episode_scenes/scene_shots 关系和版本化领域命令。

- 故事板和工作流读取同一份 Episode/Scene/ShotSpec；禁止为展示视图复制一份不可追踪的镜头数据。

- 每集时间线独立版本化；每集允许多个命名 cut 但只有一个 current cut；项目级批量导出必须显式记录 episode_id 列表和各自 TimelineVersion，默认输出多个按集命名的文件。

- 图片、视频、音频、长日志和大型 JSON 输出进入火山引擎 TOS；数据库只保存 storage_provider、bucket、region、object_key、etag/checksum、MIME、大小、媒体信息、版本和来源授权等元数据，不保存媒体二进制。

- workflow_versions.definition 与 timeline_versions.document 使用 JSONB，同时保存 schema_version。

- 供应商调用、成本估算、运行状态和资产关系使用关系字段，不隐藏在 JSONB。

- pgvector 只保存语义检索向量和对象引用；完整文本和项目状态仍有权威版本。

- Temporal 自身数据库与业务 PostgreSQL 使用独立数据库/用户，禁止业务代码查询 Temporal 内表。

- provider_credentials 保存 ciphertext、nonce、tag、key_version、masked_prefix 和 last4；主密钥永不进入数据库，备份时必须与数据库备份分开保管并验证可恢复。

## 11.3 并发与版本

草稿表带 revision。PUT/PATCH 请求使用 If-Match；更新语句包含 revision 条件并原子递增。若更新数为 0，返回 409 与服务器最新摘要。发布操作在事务中读取草稿、校验并写入不可变版本，同时记录发布者和内容哈希。

# 12. 对象存储、本地工作区和媒体管线

## 12.1 路径与版本

TOS object key examples projects/{project_id}/assets/{asset_id}/{version_id}/original.ext projects/{project_id}/assets/{asset_id}/{version_id}/proxy-720p.mp4 projects/{project_id}/assets/{asset_id}/{version_id}/thumbs/000001.jpg projects/{project_id}/assets/{asset_id}/{version_id}/waveform.json projects/{project_id}/renders/{timeline_version_id}/{render_job_id}/output.mp4 PostgreSQL references storage_provider, bucket, region, object_key, etag, checksum, mime, size_bytes, duration_ms, width, height, storage_class

TOS 私有桶保存主对象，业务只通过 StoragePort 访问。对象 key 不可覆盖；重新上传、转码和人工替换都创建新 AssetVersion。读取使用短期签名 URL，Worker 也可以下载到隔离工作目录后再上传派生对象。

本地磁盘只承载上传分片、FFmpeg 工作目录、代理/缩略图/波形缓存和失败临时文件；任务完成后按 TTL 清理。软阈值提醒缓存清理，硬阈值阻断需要本地空间的新任务，但不阻断从 TOS 读取、删除引用或导出 manifest。主对象只能在没有版本、时间线、运行和工程包引用时由 GC 回收。

StoragePort 同时提供 TOSAdapter 与 LocalWorkspaceAdapter。LocalWorkspaceAdapter 仅用于显式选择的离线开发或测试 profile，不是 TOS 失败时的临时降级路径，不能把本地绝对路径写入业务契约；运行开始冻结 Adapter/Profile，TOS 失败只可重试或返回诊断，不得隐式切换。

## 12.2 上传与入库

- API 创建 TOS multipart/direct-upload 会话，生成不可变 object key 和短期上传凭证；不把对象存储密钥发给浏览器。

- 浏览器按分片上传并记录 part number、ETag 和断点状态；网络中断后可恢复，完成时提交 checksum。

- 服务端调用 TOS complete/stat，验证大小、真实 MIME、checksum、项目归属、对象版本和必要的本地工作区空间。

- 创建 AssetVersion 并启动 MediaIngestWorkflow。

- Media Worker 从 TOS 下载必要源文件到临时目录，ffprobe 提取媒体信息并生成代理、缩略图、波形和关键帧索引，再把派生对象上传回 TOS。

- 所有派生对象与原始 AssetVersion 建立 lineage；本地临时文件在成功或可恢复失败后按策略清理。

# 13. 实时事件

首版使用 SSE，因为主要需求是服务器向浏览器推送 Agent 文本、素材编辑计划、候选生成进度、节点进度和任务状态。客户端用 Last-Event-ID 断线续传；服务器从 run_events 或素材编辑事件流的单调序号补发。只有多人协作、双向控制或低延迟光标出现时才使用 WebSocket。

NodeRunEvent { eventId, runId, nodeRunId, sequence, type, timestamp, payload, visibility }

事件 payload 分为 normal 与 sensitive；密钥、完整认证头和供应商私密响应永不进入 SSE 事件和普通日志。

# 14. 安全设计

| 威胁 | 控制 |
| --- | --- |
| 本地服务意外暴露 | 默认只监听 127.0.0.1；局域网模式显式启用并增加访问保护 |
| SSRF / 恶意 URL 导入 | 协议/域名策略、DNS/IP 再验证、大小/超时限制、隔离下载 Worker |
| 恶意上传 | 真实类型验证、大小限制、媒体解析隔离、按场景增加病毒扫描 |
| 任意命令执行 | FFmpeg 结构化参数构建器；Agent 不能传递 shell 字符串；Workspace 沙箱 |
| 密钥泄漏 | AES-256-GCM 密文入库；Docker Secret 提供主密钥；Worker 按调用解密；前端只接收掩码/末四位 |
| 对象存储泄漏 | TOS 私有桶、最小权限 AK/SK 或临时凭证、短期签名 URL、对象 key 归属校验；签名 URL 和认证头不进入 Agent、SSE 或普通日志 |
| Prompt / Skill 注入 | Skill 固定版本、输入边界、工具 allowlist、权限中间件、输出 Schema |
| 重复付费 | 幂等键、usage reservation、供应商任务 ID 唯一约束和回调去重 |
| 误导出 / 误删除 | 完整工程包与永久删除二次确认、明确目标、软删除和关键操作日志 |

# 15. 可靠性与故障处理

超时：Activity 分别配置 Start-to-Close、Heartbeat 和 Schedule-to-Close；业务生成超时与网络超时分开。

取消：用户取消通过 Temporal cancellation 传播；已提交供应商时尽力取消，无法取消则标记孤儿结果并按策略保留。

补偿：工程包导出失败不删除成片；调用预检失败不提交；部分批量生成可保留已成功的未引用候选，但不得部分接受或改写 current 引用。

历史增长：大型批量任务使用 Child Workflow；必要时 Continue-As-New。

降级：Skill Router 不可用时允许用户手工选择已安装 Skill；语义索引不是单点阻断。

对象存储：multipart 会话、上传完成和派生对象写入都使用幂等键；TOS 短暂不可用时进入可重试状态。上传完成后必须校验 stat/checksum/MIME/ffprobe，数据库引用只在对象确认存在后提交。

备份：定期导出 PostgreSQL、TOS 对象 manifest/版本信息、Compose 配置和 Skill 锁定清单；Docker Secret 主密钥与 TOS 凭据单独备份。恢复必须先恢复数据库，再按 manifest 校验 TOS 对象 checksum/ETag；MVP-A 的恢复演练不使用工程包回导，完整包回导留待 MVP-B。

# 16. 可观测性与成本

## 16.1 Trace

OpenTelemetry trace_id 贯穿浏览器请求、FastAPI、Temporal Workflow/Activity、AgentScope 模型/工具调用、供应商请求和 FFmpeg 作业。业务实体保存 trace_id，便于从运行详情跳转到系统追踪。

## 16.2 关键指标

- API 请求量、错误率、P95 延迟；SSE 连接数和补发量。

- Temporal Workflow 成功率、失败率、运行时长、Activity 重试和任务队列延迟。

- 模型 token、工具调用、结构化输出修复次数和 Skill 路由置信度。

- 供应商提交成功率、排队时长、生成时长、取消和重复回调。

- FFmpeg 队列、处理倍速、失败类型、输出大小和媒体一致性。

- 每项目/节点的模型成本估算、媒体计算、磁盘占用与传输量。

- usage reservation、provider settlement 和 unknown-cost 调用的未结算余额；超过单次/项目预算时阻断新付费任务。

# 17. 测试策略

| 层级 | 工具 / 方法 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 前端单元 | Vitest + Testing Library | 领域命令、reducers、节点校验、时间换算 |
| 前端 E2E | Playwright | 画布连接、素材对话、选区/时间范围、候选对比、引用替换、保存冲突、时间线编辑和导出 |
| 后端单元 | pytest | 状态机、幂等、Schema、路由策略和 Provider Adapter |
| 集成 | Testcontainers / 本地服务 | Postgres、Temporal、TOS Mock/测试桶、StoragePort、Outbox 和回调去重 |
| Agent / Skill | 固定样例 + JSON Schema + 评测集 | 路由、EditPlan、事实保持、连续性、合规、工具边界和结构化输出 |
| 媒体 | 黄金项目 + ffprobe + 像素/音频比较 | 时长、帧序、字幕、转场、响度和 A/V 同步 |
| 韧性 | 故障注入 | 重启 API/Worker、重复回调、供应商超时、本地磁盘暂时不可用 |
| 安全 | 依赖扫描、密钥扫描和 SSRF 测试 | localhost 绑定、密钥加解密、上传、脚本、导出和备份 |

# 18. CI/CD 与环境

## 18.1 仓库

apps/web/ React 工作台 services/api/ FastAPI workers/agent/ AgentScope workers/generation/ 供应商适配器 workers/media/ FFmpeg packages/contracts/ JSON Schema / 生成类型 packages/ui/ 共享 UI infra/compose/ Docker Compose 主运行环境 secrets/ 主密钥文件（gitignore，只挂载） data/workspaces/ 上传分片、FFmpeg 工作目录和可清理缓存（gitignore）

## 18.2 流水线

- 提交前：格式、类型、单元、OpenAPI 变更、数据库迁移检查和密钥扫描。

- 主干：构建 Docker Compose 使用的容器镜像，并生成可复现的依赖锁定结果。

- 回归：运行集成、E2E、Skill 评测和媒体黄金项目。

- 个人发布：打版本标签，备份数据库与项目目录，检查 Workflow 兼容性。

- 回退：保留上一版本应用与数据库备份；运行中的 Temporal Workflow 保留兼容 Worker。

## 18.3 环境

| 环境 | 形态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Local Compose | Web + API + PostgreSQL + Temporal + Agent/Generation/Media Worker | 唯一正式运行形态；localhost 桌面浏览器访问 |
| Dev Profile | Compose 覆盖配置 + 代码热更新 | 断点调试、Provider capability probe 和接口联调 |
| Test Profile | 独立数据库、Secret 和样例媒体卷 | 自动化回归、供应商沙箱、加解密和媒体样例 |
| 未来远程部署 | 暂不实现 | 出现跨设备或多人需求后再设计认证、远程 Worker、访问加速和容器平台 |

# 19. 实施计划

| 迭代 | 目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0（2-3 周） | 建立本地基线 | Docker Compose、Schema、React Flow、时间线、Temporal、FFmpeg 与 Provider Port PoC |
| 阶段 1（3-4 周） | 项目和资产底座 | 短剧项目、集/场次/镜头 Schema、Postgres、TOS 导入、入库 Workflow、代理和素材箱 |
| Sprint 2（2 周） | 画布与故事板运行 | 节点库、工作流/故事板双视图、集列表树、草稿/发布、图校验、素材 Agent 面板、Run/NodeRun、SSE 和取消 |
| 阶段 3（3-4 周） | MVP-A 生成闭环 | 多集/多场剧本生成、AssetEditWorkflow、EditPlan、候选版本/引用替换、AgentScope、SkillRegistry、Codex、GPT Image 2、Agnes 一个稳定视频模式和审核 Signal |
| Sprint 4（2 周） | MVP-A 剪辑和导出 | 每集命名 cut、轨道、裁剪/拆分、代理预览、手工字幕/导入音频、MP4、SRT、轻量工程包 |
| 阶段 5（2-3 周） | MVP-B 语音与可靠性 | Fish Audio、Groq ASR、Agnes capability snapshot 扩展、完整工程包、幂等/恢复、用量、备份恢复和安全检查 |
| 个人增强（持续） | 按实际使用迭代 | 其余视频模型、模板、批量、通知、性能和体验改进 |

## 19.1 个人开发工作流

| 工作面 | 时间占比建议 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 产品与契约 | 15% | 范围、JSON Schema、验收样例和迭代复盘 |
| 前端 | 30% | 画布、剪辑台、资产、运行状态和交互 |
| 后端 / 编排 | 25% | FastAPI、Postgres、Temporal、用量和恢复 |
| Agent / Provider | 20% | AgentScope、Skill Router、模型适配与评测 |
| 媒体 | 10% | FFmpeg、代理、预览一致性、字幕和音频 |
| 质量检查 | 每阶段收尾 | 自动化、备份恢复、密钥和黄金样例 |

# 20. 个人版本可用性检查

- 端到端剧情短剧验收场景通过。

- 项目可生成多集；每集可生成多场和多个镜头；MVP-A 工作流/故事板双视图只读展示固定 source 与受限排序、审核、按集时间线导出，不验收任何 WorkflowDraft 图编辑。

- 只输入主题、题材和人物设想即可由文本模型结合 novel-writing 与 drama-skills 生成故事/小说和结构化短剧剧本；不要求预先提供小说或剧本。

- API/Worker 重启、Temporal 重放、重复回调和重复提交不会丢任务或重复扣费。

- 服务默认只监听 localhost；SSRF、上传、路径穿越、密钥脱敏和 FFmpeg 参数检查通过。

- 浏览器预览与 FFmpeg 黄金项目在时长、顺序、字幕和 A/V 同步上通过。

- 默认 Workflow 所绑定的第三方 Skill 审计、许可证和 provenance 已登记；其余 registry candidate 可保持 pending_provenance/disabled，不能成为默认流程或启动前置。zy-cinematic-realism 的非商业限制在任何启用前必须处理；路由核心不依赖 ai-skills。

- 可观测性覆盖 API、Workflow、Activity、模型、供应商和媒体任务。

- PostgreSQL 元数据与 TOS 对象 manifest 完成一次备份和恢复演练；恢复后能校验 checksum/ETag，不在 MVP-A 回导工程包。

- 显式 opt-in 的 Codex 中转站完成 /v1/models candidate diff 和推理 probe；默认测试仍为 Mock/Local。GPT Image 2 中转站完成文生图、参考图与编辑能力验证；Agnes AI capability snapshot 中账号实际启用的一个稳定 image-to-video mode 完成验证。Fish Audio 和 Groq ASR 保持 MVP-B catalog candidate，不进入阶段一验证。

- 画布素材对话可绑定当前 AssetVersion 和选区/时间范围；只有 image/video Agent 输出可校验 AssetEditPlan 和影响分析，执行产生候选版本，接受时可替换当前镜头、当前场次、当前集或用户勾选的引用集合。story/script 走 TextReview，audio/Timeline 走 typed command；拒绝与并发冲突不会覆盖原素材。

- Provider 和模型可作为 catalog candidate 增删改查、启停并设置全局/项目默认；只有 `runnable=true`、`featureGate=MVP-A` 的已安装 operation 可测试或作为阶段一默认。数据库内 API Key 为密文，主密钥仅由 Docker Secret 提供。

- MVP-A 只验证 MP4、SRT 和 light 工程包导出及 manifest 可解析性；任何工程包重新导入与完整工程包属于 MVP-B，不存在平台发布入口。

# 21. 关键架构决策（ADR 摘要）

| ADR | 决策 | 原因 / 后果 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | 主前端使用 Vite SPA，不使用 Next.js | 工作台无 SEO 依赖；减少 SSR 与媒体 API 复杂度 |
| ADR-002 | React Flow 只做定义编辑 | 执行语义由后端版本和 Temporal 保证 |
| ADR-003 | Temporal 替代 Celery 作为核心编排 | 需要长等待、Signal、耐久恢复、取消和补偿 |
| ADR-004 | PostgreSQL + JSONB，不使用 MongoDB | 强关系、事务、版本、审计和向量可在一个主库完成 |
| ADR-005 | 媒体对象不进数据库 | 首版以火山引擎 TOS 为主存储；PostgreSQL 只存对象引用和媒体元数据，本地 Adapter 仅用于工作区/缓存 |
| ADR-006 | 自研时间线领域模型 | 避免不成熟 UI 库和第三方渲染语义锁定 |
| ADR-007 | PixiJS 预览 + FFmpeg 成片 | 兼顾浏览器交互和可控高质量导出 |
| ADR-008 | 自建 SkillRegistry + 可选 semantic-router | Skill 数量有限时用确定性过滤；语义排序按需嵌入，避免独立服务、额外网络和许可证风险 |
| ADR-009 | 首版模块化单体 + 独立 Worker | 降低早期运维成本，同时隔离资源和副作用 |
| ADR-010 | 统一 Provider Port | 文本、图片、视频、TTS、ASR 可切换，业务流程不绑定供应商 SDK |
| ADR-011 | 模型与能力数据驱动 | 模型、能力和参数 Schema 由数据库管理；新增模型不修改业务代码 |
| ADR-012 | 密钥密文入库 + Docker Secret | 满足界面管理和 Worker 解密，同时避免主密钥与密文同库 |
| ADR-013 | shadcn/ui + Radix 作为唯一基础 UI 系统 | 保留源码级定制能力；画布、时间线和媒体能力使用领域库，避免并存第二套重型组件体系 |
| ADR-014 | 素材对话采用计划-候选-确认模式 | Agent 不直接修改素材或引用；所有结果版本化，用户确认替换范围后才更新草稿 |
| ADR-015 | 工作流与故事板共享同一份领域事实 | 故事板是 WorkflowDraft 的创作投影；不复制 ShotSpec，排序和审核变化通过版本化命令同步 |
| ADR-016 | 项目采用多集/多场/多镜头层级 | 支持连续短剧的独立审核、批量生成、跨集连续性和按集时间线导出；首版 UI 可先聚焦当前集 |

# 附录 A：版本与来源

AgentScope 2.0.6：查看来源

React Flow 12.11.x：查看来源

React 19.2.x：查看来源

Vite 8.2.x：查看来源

Temporal Python SDK 1.31.x：查看来源

PostgreSQL 18：查看来源

Semantic Router：查看来源

Pi Agent / pi-mono：查看来源

Agnes AI API：查看来源

火山引擎对象存储 TOS：查看来源

shadcn/ui：查看来源

Radix UI：查看来源

Tailwind CSS：查看来源

# 附录 B：实施验证清单

- MVP-B 开始实现图编辑前，再建立 React Flow 300 节点与动态预览的性能基线，并记录帧率、内存和交互延迟；MVP-A 只验证固定 WorkflowVersion 的只读 source/run 投影。

- 使用 5 个黄金场景校验 PixiJS 代理预览与 FFmpeg 成片共享的时间线契约。

- MVP-A 只验证 capability probe 通过的一个稳定 Agnes image-to-video mode 的 submit、poll、cancel、result、显式时长和画幅；text-to-video、关键帧、多模态参考、preview 和其他模式不在阶段一验收。

- 验证显式 opt-in Codex 中转站的 /v1/models candidate diff、结构化输出、流式和用量字段；验证 GPT Image 2 中转站的文生图、参考图、多图输入、遮罩编辑、尺寸、质量、格式、URL/base64 校验后入 TOS 和用量字段；Fish Audio 与 Groq 的文件、时长和时间戳能力属于 MVP-B，不进入阶段一验证。

- 验证 Temporal 人工审核等待、幂等启动、Worker 重启、取消和 Continue-As-New。

- 验证图片/视频素材的上下文对话：选区/时间范围、AssetEditPlan Schema、影响分析、费用确认、候选版本、继续追问、拒绝、按镜头/场次/集/勾选引用替换、409 版本冲突和历史版本只读。story/script 的 TextReview 与 audio/Timeline 的 typed command 各自独立验证。

- 完成默认 Workflow 所绑定 SkillRevision 的 manifest/commit 或 archive URL/digest/许可证记录、确定性过滤和人工回退；semantic-router 仅在候选规模增大后作为 MVP-B 可选语义排序器验证，MVP-A 维持本地确定性排序。

- 跑通 TOS 分片上传、断点恢复、签名读取、代理生成、本地工作区空间预检和 2GB 素材链路，并验证 light manifest 可解析与恢复 runbook 的 checksum/ETag 证据；不验证工程包回导。