VIDEO AGENT WORKBENCH

视频 Agent 工作台

产品需求文档（PRD）

从主题、题材或人物设想出发，由文本模型结合 Skill 生成项目级 StorySpec、每集 ScriptSpec 和短剧结构，再完成媒体生成、阶段人工审核、剪辑和交付；小说仅作为 adaptation SourceMaterial。

| 版本 | v0.9 立项草案 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-08-17 |
| 受众 | 个人开发者 / 创作者 |
| 暂定范围 | 剧情短剧 / 小说改编 |
| 决策状态 | 个人原型；核心产品与技术决策已确认 |

文档用途 用于个人项目的范围确认、原型设计与分阶段实施。当前不进入生产环境；部署、首个业务流程、模型管理、安全和导出范围均已确认。

# 文档导航

- 产品摘要与解决目标

- 愿景、原则与目标用户

- 核心业务流程与信息架构

- 模块需求与优先级

- 体验、访问保护、指标与非功能要求

- MVP、路线图、验收和风险

# 1. 产品摘要

产品结论 首版应是一条可恢复、可人工修改、可审计并能导出成片的生产链路，而不是一个只会生成提示词的聊天助手，也不是一次性堆满所有 Agent 和剪辑功能的专业 NLE。

视频生产目前分散在文档、聊天、图片工具、视频生成平台、表格和剪辑软件之间。剧本、人物设定、镜头、提示词、参考图、生成结果和修改意见缺少共同事实源，导致重复沟通、连续性丢失、生成成本不可控，也很难复现某个成片使用了哪些模型、Skill 和素材版本。

本产品将创作过程拆成可组合节点，并提供三个互通视图：无限画布负责定义和运行生产流程，故事板负责按集/场次/镜头组织创作，剪辑工作台负责检查、调整和导出最终成片。三者共享同一份版本化项目事实；Agent 只负责需要判断和创意推理的节点，媒体生成、文件处理和导出由可验证工具执行。

## 1.1 目标

- 让文本模型根据主题、题材、人物设想或改编要求生成可追踪的项目级 StorySpec、每集 ScriptSpec、资产引用、分镜规格、提示词和视频镜头。

- 支持一部短剧包含多集、每集包含多场、每场包含多个镜头，并能按集独立审核、生成、剪辑和导出。

- 对长时间生成任务提供重试、取消、状态轮询/恢复、人工审核和断点恢复；MVP-A Agnes 只实现 submit、poll、cancel、result 与 submission_unknown reconciliation，不接入 callback/webhook。

- 把每次人工修改固化为新版本，阻止 Agent 在后续步骤恢复旧事实。

- 允许用户在画布中选中素材后直接与 Agent 对话修改，并在接受候选版本前查看差异、成本和引用影响。

- 在同一项目中完成基础剪辑、字幕、音频、代理预览和 1080p 导出。

- 记录成本、模型、Skill、参数、输入资产和输出资产，支持复现与审计。

- 模型管理中心可登记、查看、编辑、同步、启停和管理文本、图像、视频、TTS 与 ASR 候选模型；MVP-A 只允许已安装 Adapter、已通过 capability probe 且 `featureGate=MVP-A` 的 operation 进行连接测试、启用和默认绑定。TTS/ASR 与未选中的视频模式可显示为 catalog candidate，但保持 `runnable=false`、`featureGate=MVP-B`，不得测试、设默认或进入阶段一运行。

## 1.2 首版不解决的问题

- 不替代 Premiere Pro、DaVinci Resolve 等专业剪辑系统。

- 不承诺多 Agent 自动协作一定优于单 Agent；首版只做单 Agent + Skill 路由。

- 不在浏览器内完成 4K 高码率最终渲染。

- 不提供开放式第三方插件市场；未检查的 Skill 或脚本默认不启用。

- 不自动获得第三方模型、素材或导演风格的商业授权。

# 2. 当前痛点与系统解决方案

| 现有痛点 | 造成的影响 | 系统解决方式 |
| --- | --- | --- |
| 故事和剧本依赖人工预先准备 | 用户必须先写完小说或剧本才能进入视频生产 | 文本模型结合 novel-writing 与 drama-skills，从主题或一句话创意生成项目级 StorySpec、每集 ScriptSpec 和短剧结构；小说只作为 adaptation 来源，MVP-A 不交付小说正文 |
| 工具和文件割裂 | 交接依赖人工复制，状态经常不一致 | 以项目状态和资产版本作为共同事实源 |
| 提示词不可复现 | 成片质量依赖临时经验，难以复用 | 版本化 Skill、模型、参数和生成规格 |
| 生成任务耗时且易失败 | 刷新页面或服务重启后任务丢失 | 可恢复的长任务编排和幂等执行 |
| 人物、场景和道具漂移 | 镜头之间不连续，返工成本高 | 资产 Bible、镜头契约和连续性审查 |
| 生成与剪辑脱节 | 需要重复下载、命名、导入和整理 | 生成结果直接成为时间线可用资产 |
| 素材修改缺少上下文 | 需要重新描述素材、镜头和历史要求，容易改错版本 | 在画布选中素材后打开绑定当前资产版本的 Agent 对话，并以候选版本确认替换 |
| 多集短剧结构松散 | 集、场、镜头和跨集连续性依赖人工维护 | 以短剧项目/集/场次/镜头层级组织 StorySpec、ScriptSpec、ShotSpec 和资产引用 |
| 成本不可见 | 批量重试可能重复扣费 | 预算上限、配额、用量账本和人工门 |

# 3. 愿景与产品原则

愿景：让个人创作者在一个本地优先、可视化、可恢复的工作空间中，把创意稳定地转成可交付视频。

事实优先：用户输入、小说原文和已确认版本高于任何风格或模型建议。

人可介入：高成本、版权敏感和关键创意决策必须在外部提交前提供人工确认、修改或取消入口；运行中的 Run 暂停延后到 MVP-B。

结构化交接：阶段之间传递 StorySpec、ShotSpec 等结构化对象，不依赖长对话记忆。

确定性执行：Agent 生成规格，Tool 执行动作；付费调用、文件写入和导出不能靠自由文本。

版本而非覆盖：脚本、分镜、素材和时间线都保留不可变版本与来源关系。

渐进复杂：先把单 Agent 主链路做稳定，再增加多 Agent、实时协作和高级剪辑。

# 4. 目标用户与关键任务

| 使用视角 | 核心任务 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目规划 | 定义题材、预算、流程和交付，查看风险与进度 | 随时知道卡点、成本和可导出版本 |
| 编剧创作 | 输入创意并生成项目级 StorySpec、每集 ScriptSpec 和短剧结构，或对结构化候选进行修改 | 文本模型按 Skill 约束生成，人工修改能稳定传递到后续分镜和镜头 |
| AI 生成 | 准备参考素材、批量生成、重拍和模型切换 | 降低无效生成并保持镜头连续 |
| 素材修改 | 在画布中选中素材，通过自然语言要求 Agent 局部修改 | 上下文自动带入；原版本保留；确认后只替换指定引用 |
| 剪辑审片 | 选择镜头、调整时间线、字幕和音频 | 不用反复下载整理即可得到可审成片 |
| 本地设置 | 配置模型端点、Skill、密钥状态和预算提醒 | 配置集中、用量可追踪、密钥不泄漏 |

# 5. 核心业务流程

图 1：剧情短剧与小说改编的统一生产流程，覆盖生成、审查、剪辑和交付。

## 5.1 剧情短剧 / 小说改编

- 用户先选择 `creationMode=original|adaptation`：原创输入主题、题材、受众、人物设想、时长和风格；改编使用 `materialType=novel|synopsis|existing_script`，并以 `inputMode=inline_text|uploaded_file` 提交小说、故事梗概或已有剧本。系统保存 SourceMaterial revision、contentHash、parse/validation 状态和绑定快照，失败恢复只复用同一版本，不隐式换源。

- 原创文本节点调用文本模型并加载 novel-writing，生成大纲、人物、世界观和项目级 StorySpec；MVP-A 不生成或交付小说正文、章节草稿及其独立版本。

- 短剧开发与剧本节点调用文本模型并加载 drama-skills，生成故事节拍、分集/分场设计、短剧剧本和对白。

- 按短剧项目建立集列表；每集拆分为多个场次，每场拆分为镜头，并为集、场、镜头分别保存状态、版本、审核和成本。

- 跨集复用角色、场景、道具和视觉风格；集级设定可覆盖项目默认值，但不能破坏已确认的历史版本。

- 将人工确认的故事固化为项目级 StorySpec；每个 Episode 各自固化一个不可变 ScriptSpec，二者再驱动人物/场景/道具资产和分镜生成。

- 按需加入电影真实感规则，再生成图片和视频提示词。

- 根据已批准 capability snapshot 的目标视频模型选择编译器；MVP-A 仅使用一个经 capability probe 验证的 Agnes image-to-video mode。Seedance 路径及其 Skill 仅作为 catalog candidate，MVP-B 在显式启用并完成能力验证后再接入。

- MVP-A 在生成后执行技术 MediaInspect，并在文本、图片和视频各自阶段提供人工审核；语义/视觉自动质检和统一审核中心延后到 MVP-B。不合格镜头从原规格生成修订版，不覆盖旧结果。

- 通过剪辑台装配镜头、手工字幕和导入音频，导出 MP4、SRT 和 light manifest；旁白/TTS 与 portable 工程包延后到 MVP-B。

## 5.2 多集、多场与镜头组织

结构结论 首版数据模型必须支持“短剧项目 → 集 → 场次 → 镜头”。界面可以先聚焦单集创作，但不能把集、场和镜头压扁为同一层节点；同一角色、场景和道具可被多个集/场/镜头引用。

| 层级 | 核心对象 | 首版行为 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | Project / ProjectBible | 统一题材、受众、视觉基线、预算、模型和 Skill 默认值 |
| 集 | EpisodeSpec / Episode | 管理集号、集标题、集级状态、集级审核和集间连续性 |
| 场次 | SceneSpec | 记录地点、时间、天气、角色、冲突、对白和场次顺序 |
| 镜头 | ShotSpec / GenerationSpec | 记录镜头号、画面、动作、运镜、时长、资产版本和生成状态 |

- 故事板支持按集和场次筛选；MVP-A 只允许在明确的集/场范围内对镜头排序，不支持插入、复制、拆分、合并或跨场移动，以上操作均属于 MVP-B。

- 每个项目、集、场次和镜头使用稳定 ID；显示编号可修改但不能破坏引用，顺序通过带 revision 的领域命令保存。

- 候选文本事实使用 `generated -> pending_review -> accepted|rejected|stale|superseded` 状态；已接受的 StorySpec、每集 ScriptSpec、Scene/Shot 与 ShotSpec 保持不可变版本，并以 current/superseded/archived 引用管理。生成任务只能读取已接受的精确版本；上游修改只标记下游 stale，不自动覆盖。审核动作统一使用 `accept|reject|retake`（文本批次仅 `accept|reject`），不使用 legacy `approve`。

- 每集可拥有多个命名时间线版本，但只有一个 current cut；项目批量导出必须显式选择集和各自 TimelineVersion，默认分别生成 MP4。

- 项目级角色、场景、道具和风格资产作为连续性基线；覆盖优先级为项目 -> 集 -> 场次 -> 镜头显式引用，冲突先警告，阻断规则由审核策略配置。

- 对项目级设定的修改显示受影响的集、场和镜头清单，保留旧版本并创建连续性修订任务；用户确认后才触发下游重生成。

## 5.3 局部重拍与续作

用户可以从时间线或分镜选择一个镜头发起单镜头重拍。系统继承该镜头所引用的人物、场景、道具、当前 storyboard AssetVersion 和已冻结 ShotSpec（含明确时长和画幅），只修改明确的缺陷。新镜头保存为资产新版本；通过审核并被用户接受后，时间线创建新版本并替换明确引用。

# 6. 信息架构

项目首页：MVP-A 提供项目列表、创建、编辑和显式选择；模板、最近运行汇总、待审核汇总和用量看板延后到 MVP-B。

创作工作台：MVP-A 提供 CreativeBrief、固定已发布 WorkflowVersion 的只读工作流投影、故事板、运行状态和工作流/故事板视图切换；节点库、图编辑、连线、草稿保存和发布延后到 MVP-B。

集与故事板：MVP-A 提供集、场次和镜头树、场次折叠、镜头卡片、缩略图、顺序、状态、候选版本、连续性，以及按状态/模型/审核结果筛选；结构编辑和批量操作延后到 MVP-B。

项目资产中心：MVP-A 提供媒体上传/续传/取消及进度、原始素材和生成资产浏览、类型/标签/来源/授权筛选、音频试听、代理/缩略图/波形状态、不可变版本关系和只读使用位置。

剪辑工作台：素材箱、音频库、播放器、波形、轨道/总线、属性面板、多轨时间线、混音预设、响度预检、版本和导出。

审核入口：MVP-A 在文本工作台、图片/视频候选页和时间线分别提供阶段审核，不建设统一审核中心；统一待审核队列、评论、时间码和提醒延后到 MVP-B。

运行面板：MVP-A 在创作工作台展示工作流运行、节点事件、成本、失败原因、取消和恢复操作；跨项目运行中心延后到 MVP-B。

模型与本地设置：Provider、端点、模型目录、能力、参数、默认模型、项目覆盖、加密密钥、Skill 和日志。

# 7. 无限画布

图 2：无限画布布局示意。左侧节点库，中间画布，右侧配置与运行信息。

## 7.1 MVP-A 工作流边界与 MVP-B 图编辑

- MVP-B 从空白项目或模板创建工作流，支持缩放、平移、框选、复制、对齐、分组和小地图；MVP-A 只读取固定已发布默认 WorkflowVersion。

- MVP-B 的可编辑工作流节点端口带数据类型，前端即时校验，发布时后端再次权威校验；MVP-A 不提供节点、端口、连线或发布 mutation。

- 区分草稿、已发布版本和运行实例；运行只能引用不可变的已发布版本。

- 节点显示等待、运行、需审核、成功、失败、取消和跳过状态。

- 支持取消、从失败节点继续、从某版本重新运行和查看节点输入输出；暂停运行延后到 MVP-B。

- 全产品路线图可包含小说、故事、剧本、资产、分镜、图片、视频、对白、旁白、TTS、ASR、配乐、环境声、音效、混音、审查、人工门、合成和文件导出节点；MVP-A 的固定默认 Workflow 只使用已定义的文本、图片、视频、审核、媒体检查、时间线交接和导出阶段，其余节点必须标记为 MVP-B 或不可执行候选。

- 同一短剧项目支持多个集和多个故事板；MVP-A 工作流视图只读显示固定已发布 WorkflowVersion 的依赖/运行状态，与 Episode、Scene 和 ShotSpec 共享事实但不复制业务数据；多个画布/WorkflowDraft 编辑属于 MVP-B。

- 普通流程默认无环；通用 Loop 节点、连线和图校验属于 MVP-B 的可编辑 Workflow 能力，MVP-A 仅只读展示固定已发布 source。

## 7.2 工作流与故事板双视图

双视图原则 顶部使用工作流/故事板分段控件切换视图。工作流视图强调节点依赖和执行；故事板视图按集、场次和镜头呈现可编辑卡片。两种视图必须读写同一份版本化数据，不能各自维护一套镜头副本。

- 故事板支持集列表树、当前集筛选、场次折叠、镜头排序、缩略图预览和按状态/模型/审核结果过滤。

- 镜头卡片显示镜头号、场次、角色/场景引用、分镜图、视频候选、时长、提示词摘要、模型、成本和生成状态。

- MVP-A 支持按集筛选、镜头排序、审核和将审核通过的镜头装入当前集时间线；插入、复制、拆分、合并、批量生成、批量重拍和批量审核延后到 MVP-B。

- 从故事板选中镜头后可打开上下文 Agent；接受候选版本时默认只影响当前镜头，并可扩展到当前场次、当前集或明确选择的全部引用。

- 切换集时，画布视口、筛选条件和 Agent 会话上下文隔离保存；项目级角色/场景/道具引用保持可追踪。

- 工作流视图只拥有节点依赖、配置和执行命令；故事板视图拥有集/场/镜头结构与排序命令；两者通过同一领域 API 写入，不直接互改对方 UI 状态。

- MVP-A 只提供明确范围内的镜头排序和时间线装配命令；删除、拆分、合并、跨场移动和批量替换延后到 MVP-B，后续仍须由服务端事务校验影响范围、版本冲突和下游失效。

## 7.3 关键交互规则

MVP-B 的可编辑工作流节点卡片在低缩放级别只显示标题和状态，放大后才显示预览、关键参数和最近输出；拖动连接线与删除草稿节点也仅属于 MVP-B，且不得删除历史运行和资产。MVP-A 只读投影不提供这些交互。

执行边界 画布是工作流定义编辑器，不是执行引擎。运行状态来自后端 NodeRun；节点坐标、颜色和折叠状态不能决定业务执行。

## 7.4 素材上下文 Agent 对话

核心交互 用户选中画布中的素材节点或节点输出后，可在右侧面板切换到 Agent 标签页。系统自动绑定项目、节点、当前 AssetVersion、上下游引用和生成记录；完整对话不嵌入节点卡片，避免画布拥挤。

| 素材类型 | 可表达的修改 | 候选结果 |
| --- | --- | --- |
| 故事 / 剧本 / 字幕 | 改写选段、调整人物、对白、节奏或字幕 | 新的 StorySpec、ScriptSpec 或文本资产版本 |
| 图片 | 自然语言修改，可附完整 AssetVersion 参考图；选区/遮罩延后至 MVP-B | GPT Image 2 生成的新图片 AssetVersion |
| 视频 | 指定完整视频 AssetVersion、镜头问题、动作或画面要求；时间范围编辑延后至 MVP-B | 模型支持编辑时直接编辑；否则重生成候选镜头 |
| 音频 / 配音 | 修改台词、音色、语速、情绪或指定片段（Fish Audio 属 MVP-B） | MVP-B 的新音频 AssetVersion |
| 配乐 / 音效 | 替换曲目、加入环境声/拟音、调整入点、时长、音量或对白压低 | MVP-A 产生受控 SoundCue 或 Timeline typed command，并创建新的 TimelineVersion；不创建 AudioEditPlan/MixPlan、Agent 执行工作流或候选音频 AssetVersion。MVP-B 才可定义音频生成/编辑能力。 |
| 时间线片段 | MVP-A 支持裁剪、拆分、排序、替换和静态音量调整；调速延后到 MVP-B | MVP-A 产生可预览的结构化剪辑命令；通用撤销/重做延后到 MVP-B |

- 对话上下文固定显示短剧项目、集、场次、镜头、素材类型、当前版本和明确作用范围。MVP-A 的 Agent 可执行编辑只接受完整 image/video AssetVersion 与显式引用集合；图片选区/遮罩绘制、视频或音频时间范围编辑、文本选段 Agent 编辑延后到 MVP-B。配乐/音效在 Timeline editor 中显示 SoundCue、轨道、入点和混音状态。

- 图片和视频选择可由 Agent 返回修改摘要、结构化 AssetEditPlan、预计费用和会调用的模型/工具；付费或高成本操作沿用人工确认。故事/剧本只显示 TextReview successor/stale closure，音频和时间线只跳转 Timeline editor 的 typed command，MVP-A 不生成 AudioEditPlan、MixPlan 或其他可执行 Agent plan。

- image/video 执行结果始终创建候选 AssetVersion，不覆盖原始素材；用户可以继续追问、接受或拒绝。历史版本只读可比较，MVP-A 不提供通用版本恢复；需要改变历史事实时创建新的 successor revision。

- 接受候选版本时，必须明确替换范围：当前镜头、当前场次、当前集，或用户勾选的引用集合。

- 已发布工作流、历史运行和已导出的工程包不得被对话修改；并发期间当前版本变化时要求刷新或基于新版本重新生成计划。文本修改进入一次 TextReviewBatch 的 successor/stale closure；接受后受影响的剧本、分镜、提示词、镜头和时间线明确标记为 stale，不自动替换。

# 8. Agent、Skill 与路由

顶层 Agent 根据项目类型、当前阶段和节点配置选择 Skill。Registry candidate、approved SkillRevision 与 Workflow binding 是三层不同事实：Registry 保存来源、许可证、输入输出、允许工具和启用范围；只有被路由选中的 approved revision 才要求固定来源版本、完整审计证据和运行冻结。

## 8.1 Skill 路由

- 确定性过滤：先按本地配置、项目类型、阶段、目标模型、许可证和启用状态缩小范围。

- 语义排序：首版可用本地关键词/标签匹配；候选规模增大后，使用 semantic-router 对候选 Skill 做语义排序。

- 策略裁决：检查置信度、互斥关系、输入契约、工具权限和成本；歧义较大时要求人工选择。

- 渐进加载：先加载 Skill 摘要，确定选中后再读取 SKILL.md 和必要 references。

- 审计：保存候选、得分、路由原因、最终 Skill 及版本。

个人版本启用条件 首版不依赖独立 Skill 服务。Skill 文件由自建 SkillRegistry 管理，SkillRouter 先使用确定性过滤；semantic-router 仅作为可选的嵌入式语义排序库，离线不可用时自动回退到关键词、标签和人工选择。

## 8.2 首批 Skill 角色

阶段一 Skill 注册与路由闭环：系统登记八项 registry candidate：drama-skills、novel-writing、zy-cinematic-realism、seedance-2.0、storyboard-tiktok-video-skill，以及 Hell Grind 的 hell-grind/cinedance-higgsfield、hell-grind/acting、hell-grind/lira。Agent Worker 启动时只读取 Registry 索引和已批准 metadata，不把全部候选当作启动 lock 或默认 Workflow 前置。默认 Workflow 仅绑定并要求批准 novel-writing（原创 StorySpec 节点）与 drama-skills（短剧开发与剧本节点）；其余六项可为 `pending_provenance` 或 `disabled`，只有显式启用、节点允许且路由条件满足时才成为新运行候选。新增 Skill 复用 Registry/Router，不改变既有领域模型和主流程。

当且仅当某个 SkillRevision 进入 approved 或被节点选中时，扫描其固定本地快照并校验 manifest、内容 digest、许可证、输入/输出 Schema、触发阶段、目标模型和 allowed tools。Git 来源使用 source commit；公开网页 Markdown 来源可使用 archive URL、获取时间、SHA-256 digest 与 license status。来源或审计不完整的 candidate 保持 `pending_provenance`/disabled；校验失败只阻断请求该 revision 的节点，不得阻断无关默认节点、调用文本模型或静默改用其他 Skill。

WorkflowVersion 固定拓扑、operation、`allowedSkills` 与 requiredCapabilities，但每个选择必须声明 `selectionMode=fixed|inherit`。MVP-A 默认文本角色以 allowedSkills 约束 novel-writing/drama-skills；Provider/Profile/Model 默认使用 `inherit`，按 workflow node override > project default > enabled system default 解析。运行开始时冻结选定 SkillRevision、Provider/Profile/Model、参数和 capability snapshot；刷新、重试、Worker 重启和历史运行不得重新路由，缺失、禁用或不兼容选择不得隐式 fallback。

加载采用渐进方式：先读取摘要和 manifest，路由确认后再读取 SKILL.md 与必要 references。Skill 只能提供流程、上下文、Schema 和检查规则，不得执行第三方脚本或直接访问网络、子进程、任意文件和密钥；所有模型、存储、生成和写入副作用必须通过受控 Port/Tool。

默认 Workflow 绑定的 novel-writing 与 drama-skills 生成的结构化候选必须逐对象通过 Schema 校验，并在一次 TextReviewBatch 中审核通过后才能解除付费图片/视频节点的门。zy-cinematic-realism 仅作为分镜后的可选视觉风格增强器；seedance-2.0 仅在 Seedance 目标模型已通过 capability probe、节点允许且显式启用时参与路由；storyboard-tiktok-video-skill 因当前无商品 TikTok 业务保持 disabled。Hell Grind 的 cinedance-higgsfield、acting、lira 仅在相应模型/节点条件匹配、来源审计完成且显式启用后参与路由，默认均 disabled。任何新增公开 Skill 都复用同一 Registry/Router 和供应链准入，不改变阶段一默认流程。

| Skill / 套件 | 产品职责 | 触发范围 |
| --- | --- | --- |
| drama-skills | 约束文本模型完成短剧开发、分集/分场、剧本、对白、资产、分镜、提示词、生产和审查 | 原创短剧 / 小说改编 / 剧本重写 |
| novel-writing | 约束文本模型完成原创故事规划、项目级 StorySpec 生成与一致性检查；小说正文生成、续写和章节修订不属于 MVP-A | 原创 StorySpec 生成；小说正文专项能力为 MVP-B/非默认候选 |
| zy-cinematic-realism | 真实机位、动机光、电影质感和降低 AI 感 | 分镜后的可选风格增强；非商业许可门控 |
| seedance-2.0 | Seedance 提示词、序列、首尾帧、音频、口型和故障修订 | 目标模型为 Seedance |
| storyboard-tiktok-video-skill | 商品短视频分镜能力的未来候选 | 非当前范围；默认禁用，后续按业务验证 |
| hell-grind/cinedance-higgsfield | Higgsfield Cinedance 视频提示词工作流（writer / auditor / workbench） | 目标模型为 Higgsfield/Cinedance 且 capability probe 通过；阶段一默认禁用 |
| hell-grind/acting | 角色表演、动作和镜头行为提示词增强 | 允许的角色/镜头节点；阶段一默认禁用 |
| hell-grind/lira | 图像生成提示词系统和视觉构图增强 | 目标图片模型匹配且显式启用；阶段一默认禁用 |

## 8.3 模型、语音与 Provider 管理

| 能力 | 当前配置 | 首版策略 |
| --- | --- | --- |
| 文本生成 | Codex 中转站（默认）、DeepSeek | 统一 TextModelPort；MVP-A 实际生成项目级 StorySpec、每集 ScriptSpec、Scene/Shot/ShotSpec 等结构化对象，Skill 提供流程、提示与校验约束 |
| 图片生成 | GPT Image 2（gpt-image-2）中转站 | 统一 ImageGenerationPort；支持文生图、参考图、多图输入和局部编辑，实际能力由 Provider 声明 |
| 视频生成 | Agnes AI（首接）、MiniMax H3、Seedance 2.5 | 统一 VideoGenerationPort；MVP-A 的 Agnes 只启用 capability probe 通过并冻结的一个 image-to-video mode，输入为当前 storyboard AssetVersion、ShotSpec、显式时长和画幅；文生、关键帧、多模态及其他 Provider 均为后续候选 |
| 语音合成 | Fish Audio | 统一 TtsPort；输出音频、时长、音色和请求追踪信息 |
| 语音识别 | Groq | 统一 AsrPort；输出分段文本、时间戳和字幕草稿 |

模型管理中心支持 Provider、协议/适配器类型、base URL、认证方式、API Key、超时、polling/callback capability、按 operation 的限流与并发上限、Provider 配额状态、模型、能力标签、参数 Schema、价格单位、默认值和启用状态的配置与 candidate sync。已有 Adapter 内新增模型只需数据库配置；新增协议、认证或响应语义时必须新增并审核 Adapter。首次 connection test/capability probe 只要求 adapter 已安装、catalog 已批准、`featureGate=MVP-A`、显式 live opt-in、Profile、Credential 和 timeout；probe 成功后创建 capability snapshot。只有具备成功 snapshot 且 `runnable=true` 的 operation 才能启用、成为默认或执行真实调用。同步只产生候选差异，须由用户接受，不自动替换已冻结 snapshot 或项目默认值。

文本生成边界 novel-writing、drama-skills 等 Skill 不自行生成内容。AgentScope 根据创作阶段装载 Skill，再通过 TextModelPort 调用 Codex 中转站或 DeepSeek；返回结果必须经过结构化校验和人工确认，确认版本才进入分镜与视频生产。

图片生成链路 GPT Image 2（gpt-image-2）中转站作为首个图片 Provider，经 ImageGenerationPort 生成角色设定图、场景概念图、分镜帧和视频关键帧。端点、模型标识、尺寸、质量、格式和参考图能力由模型配置和能力探测决定；capability snapshot 只能收紧平台与阶段边界，MVP-A 不启用选区/遮罩编辑。

Agnes 视频能力 优先接入 Agnes AI。首版以适配器发布时冻结的能力快照作为验收基线：记录文档版本、模型目录、能力探测时间、账号可用状态和参数 Schema。预览或账号不可用的能力必须显示为不可用/降级，不将‘公开文档全部能力’作为永恒承诺。

# 9. 资产中心与生成任务

- 项目资产中心通过短期上传凭证或本机 API 代理把媒体分片上传到已选择的 Local/TOS StorageProfile，显示分片、断点续传、校验、AssetVersion 入库进度和明确取消；刷新或恢复复用同一 UploadSession/operation key，不重复上传。

- 每个资产记录所属项目、来源、类型、关键字/标签、授权/许可证状态和只读使用位置；每个 AssetVersion 记录 checksum、真实 MIME、尺寸、时长、编码和不可变存储引用。

- 原始文件不可覆盖；转码、重拍、人工替换和修订都产生 AssetVersion。

- 素材入库后由 Media Worker 生成代理、缩略图、关键帧索引、波形和媒体信息；资产中心只读取各派生物状态和已验证引用，不越权生成或修改这些事实。

- 生成任务显示排队、提交、供应商处理、下载、技术媒体检查和完成阶段，并支持取消；语义/视觉自动质检延后到 MVP-B。

- 付费生成前检查预算、Provider 配额、按 operation 的并发/限流 admission 和费用确认；批量、高成本或 cost=unknown 操作必须按已冻结规则人工确认。

- 失败时显示可行动的原因：输入不合规、供应商拒绝、超时、配额、下载或媒体校验。

- 设置页可新增、编辑、启停和测试对象存储配置，包括 Provider 类型、Bucket、Region、Endpoint 和认证状态；凭据默认掩码。项目资产中心明确显示 Local/TOS 不可用、对象缺失、签名过期、上传中断、媒体派生失败和本地缓存状态。

- 本地工作区按磁盘软阈值和硬阈值管理；上传分片、代理缓存、缩略图、波形和失败临时文件可独立清理，TOS 主对象只有在没有版本或导出清单引用时才可回收。

- 模型管理支持添加、编辑、启停、测试连接、同步模型列表、设置全局默认和项目覆盖，并配置按 operation 的并发/限流及只读配额状态；删除未被引用的模型须显式确认，已被历史运行或 snapshot 引用的模型只能停用，历史引用保持可读。

- API Key 加密写入 PostgreSQL，界面只显示掩码和末四位；完整密钥不回显，只能覆盖更新。

# 10. 剪辑工作台

图 3：剪辑工作台布局示意。首版强调镜头装配、字幕、音频和可靠导出。

## 10.1 P0 功能

- MVP-A 提供视频、图片、对白、配乐、环境声、音效和手工字幕轨道；旁白/TTS 及文字轨道增强延后到 MVP-B。

- 拖动、裁剪、拆分、删除、排序、播放头和帧步进；复制和吸附延后到 MVP-B。

- 位置、缩放、透明度、音量、淡入淡出和基础转场；MVP-A 仅支持静态位置、缩放和透明度，不提供关键帧动画。

- MVP-A 只支持字幕文本和时间编辑；字体、位置和样式编辑延后到 MVP-B。

- 首版配乐和音效支持导入本地音频或已入库音频资产；MVP-A 支持对白/音乐/环境声/音效分轨、SoundCue、音量包络、自动压低、响度预检和手工字幕，不接入 TTS、ASR、音乐生成模型或自动字幕对齐。MVP-A 的 ducking 冻结 enabled、合并后的 30fps 整数对白区间、衰减量、attack/release 和 music/ambience/effects 目标轨道，并由预览与 FFmpeg 共用 RenderPlan。

- 代理素材实时预览，缺失代理时显示明确占位和处理状态。

- 每个成功的编辑命令立即持久化，并支持版本命名和只读前后对比；独立自动保存、通用撤销/重做和版本恢复延后到 MVP-B。

- 后台 1080p 导出，展示预检、排队、渲染、上传和完成阶段。

- 从分镜或画布输出创建初始时间线，并保持镜头与来源资产的可追踪关系。

## 10.2 时间线原则

时间以整数帧保存，避免浮点秒数漂移。浏览器使用代理素材和 PixiJS 预览；最终成片由独立 FFmpeg Worker 使用同一份版本化 TimelineDocument 渲染。每个导出任务固定引用一个时间线版本，编辑中的草稿不会改变正在渲染的结果。

## 10.3 配乐、音效与音频后期

音频结论 配乐、音效、环境声和对白不是视频轨道的附属字段，而是可检索、可版本化、可试听并由 Timeline typed command 管理的音频资产。MVP-A 支持导入和编辑已有音频，不提供独立音频审核流、旁白/TTS 或音乐生成；未来可通过 Music/Sfx Provider 扩展。

| 音频类型 | 素材库能力 | 时间线/镜头能力 |
| --- | --- | --- |
| 对白（旁白/TTS 延后） | 角色、语言、台词文本、版本和字幕关联 | 按角色或台词片段放置，支持裁剪、淡入淡出和字幕关联 |
| 配乐 | BPM、调性、情绪、风格、来源、授权和时长标签 | 音乐轨、入点/出点、静态音量、音量包络、对白自动压低和段落切换；循环延后到 MVP-B |
| 音效 / 环境声 | SFX、环境、拟音、地点、动作、强度和授权标签 | 按场次/镜头创建 SoundCue，支持时间码、触发事件、叠加、裁剪和优先级 |
| 总线 / 混音 | 混音预设、响度目标、峰值限制和导出配置 | 对白、音乐、环境、音效和 Master 分轨，支持 solo/mute、增益和自动压低；旁白/TTS 与声像延后到 MVP-B |

- 资产中心提供音频筛选、试听、波形、关键字/标签、来源与授权信息；导入音频后生成标准格式、波形、响度和时长元数据。

- 故事板的场次和镜头可添加 SoundCue：cueType、assetVersionId、startFrame、durationFrames、trigger、gain、fade、priority 和 continuityRefs。

- MVP-A 剪辑台提供 Dialogue、Music、Ambience、Effects、Master 五类轨道；可拖入素材、剪切、淡入淡出、静态调音量、mute/solo 和对白自动压低。Narration/TTS、循环、调速和轨道锁定延后到 MVP-B。

- 默认混音预设以对白清晰为目标：音乐、环境声和音效只在 dialogue interval 内自动 ducking；集级响度目标、True Peak、淡入淡出和压限参数可配置，导出前执行响度预检。Narration/TTS 属 MVP-B，MVP-A 不以旁白区间驱动 ducking。

- 用户可选中音频素材、SoundCue 或混音片段查看上下文和提出编辑意图；MVP-A 由 Timeline editor 将确认后的意图转换为受控 SoundCue 或 Timeline typed command，不创建 AudioEditPlan/MixPlan、Agent 执行工作流或候选 AssetVersion。

- MP4 包含最终混音；MVP-A 轻量工程包保存音频素材 manifest、SoundCue、轨道结构、混音预设、授权元数据和导出响度报告；完整媒体工程包延后到 MVP-B。

# 11. 审核、版本与提醒

- MVP-A 的文本批次、图片候选和视频候选分别从其业务页面发起审核；音频和 TimelineVersion 在时间线编辑器中通过 typed command 管理，不提供独立审核流。统一审核中心和任意对象审核延后到 MVP-B。

- MVP-A 审核动作统一为 `accept|reject|retake`，文本批次只允许 `accept|reject`；接受只移动 current 引用或发布 owner handoff，不覆盖历史版本。

- 评论必须锚定对象版本和位置；时间线评论附带时间码。评论和时间码审核延后到 MVP-B，MVP-A 只保留通过、驳回、重拍和影响状态。

- 候选状态使用 generated -> pending_review -> accepted/rejected/stale/superseded；可编辑 owner 草稿与已发布/归档引用保持各自生命周期。只有已接受且仍为精确 current 的版本可作为下游生成输入，legacy `approve|approved` 不作为审核动作或接受证据。

- 上游版本变更只产生 stale 标记和影响清单，不自动删除旧资产；用户可选择局部重生成或保留旧版本继续剪辑。

- 首版使用乐观锁避免同一用户的多个窗口静默覆盖；多人实时共同编辑不在当前范围。

- MVP-A 在运行和导出界面展示待确认、失败、预算预警、生成完成和导出完成状态；统一本地提醒中心延后到 MVP-B。

# 12. 单用户访问与高风险操作

| 场景 | 默认行为 | 保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 本机使用 | 单用户拥有项目、工作流、资产和导出权限 | 默认只监听 localhost；不实现组织和成员体系 |
| 外部模型调用 | 读取已配置的供应商适配器 | 密钥只进入对应 Worker，不显示明文 |
| 高成本生成 | 显示估算后由用户确认 | 支持单次预算上限、取消和幂等键 |
| 覆盖 / 删除 | 采用新版本或移入回收站 | 永久删除和批量清理二次确认 |
| 脚本 / Skill | 只运行已固定版本的启用项 | 首次启用前检查来源、许可证和权限 |
| 局域网访问（可选） | 默认关闭 | 启用时增加简单口令或反向代理认证 |

# 13. 需求优先级

| 优先级 | 范围 | 主要能力 |
| --- | --- | --- |
| P0 / MVP | 个人闭环 | 多集/多场剧情短剧、集/场次/镜头层级、工作流/故事板双视图、角色连续性、项目资产中心、素材上下文 Agent 对话、Skill 路由、Temporal、Agnes AI、模型管理、加密密钥、人工门、运行环境预检、静态变换、基础剪辑和文件导出 |
| P1 / 增强 | 创作效率 | 模板、批量镜头、插入/复制/批量重拍、撤销/重做、版本恢复、字幕样式、评论提醒、更多视频模型、任务日历、细化审核、用量报表和工程包增强 |
| P2 / 未来 | 按需扩展 | 多 Agent、多人协作、开放 API、插件市场、高级特效、智能粗剪和多语言分发 |

# 14. 关键体验状态

| 场景 | 必须呈现的信息 | 用户可执行动作 |
| --- | --- | --- |
| 空项目 | 推荐模板、可导入内容、示例流程 | 新建、导入、从模板开始 |
| 流程不可发布 | 具体节点、端口和错误原因 | 定位节点、修复、重新校验 |
| 长任务运行 | 当前阶段、耗时、成本、最近事件 | 取消、查看详情、从失败节点继续；暂停延后到 MVP-B |
| 需人工审核 | 输入、输出、差异、成本和建议 | 在对应业务页面接受、驳回、编辑或重拍；统一审核中心延后到 MVP-B |
| 集/场次/镜头 | 当前集、场次、镜头顺序、状态、连续性和生成进度 | 切换集、折叠/筛选场次、按状态/模型/审核结果过滤、排序镜头、审核和装入时间线；批量生成/重拍延后到 MVP-B |
| 素材对话修改 | 项目/集/场/镜头上下文、当前完整 AssetVersion、修改计划、费用和引用影响；选区/时间范围延后至 MVP-B | 继续对话、执行、接受、拒绝、按镜头/场次/集选择替换范围 |
| 任务失败 | 可理解原因、是否可重试、已产生资产 | 重试、改配置、从节点继续 |
| 素材处理中 | 上传分片、AssetVersion 入库、代理、缩略图、关键帧和波形各自进度 | 继续其他工作、续传或取消上传，并在刷新后恢复同一 operation |
| 导出预检失败 | 缺失资产、越界、编码或字幕问题 | 跳转问题位置并修复 |

# 15. 指标与分析

北极星指标 每周成功交付的视频项目数：项目至少有一个经审核并成功导出的成片版本。

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 首次粗剪时间 | 从创建项目到首个可播放时间线版本 | 衡量端到端效率 |
| 工作流成功率 | 无需人工修复基础设施问题即可完成的运行占比 | 衡量系统可靠性 |
| 镜头一次通过率 | 首次生成后直接通过审核的镜头占比 | 衡量提示词和连续性质量 |
| 单位成片分钟成本 | 模型、媒体计算和存储成本 / 已交付分钟 | 衡量商业可持续性 |
| 人工修改保留率 | 人工确认修改在后续版本中未被回滚的占比 | 衡量事实源正确性 |
| 导出成功率 | 通过预检后成功产出文件的导出任务占比 | 衡量媒体链路 |
| 资产复用率 | 被两个以上镜头或版本引用的资产占比 | 衡量资产中心价值 |

# 16. 非功能要求

可靠性：本机进程重启后已受理长任务可恢复；付费调用保持幂等；不设生产 SLA。

性能：常见画布 300 节点内操作保持流畅；列表和节点预览只加载缩略图/代理；普通 API P95 小于 500ms（不含外部生成）。

安全：默认仅本机访问、密钥隔离、结构化 FFmpeg 参数、SSRF 防护和关键操作记录。

可追踪：每个输出可追溯至输入资产、工作流版本、Skill commit、模型和参数。

可替换：模型供应商、Skill Router、火山引擎 TOS/本地工作区和生成节点通过适配器接入。

本地资源：API/Worker 启动与运行期检查 CPU、内存、Local/Worker/DB/object manifest 可用容量，以及 FFmpeg/ffprobe 二进制版本和 MVP-A 必需的 H.264/AAC decoder/encoder、pixel format 与 container capability。能力缺失返回稳定诊断并阻断受影响的上传、新生成、预览或导出；磁盘达到软阈值提醒，达到硬阈值阻断新 intent。

备份恢复：PostgreSQL、TOS 对象 manifest/版本信息、Compose 配置、Docker Secret 主密钥和对象存储凭据分别备份；MVP-A 提供手工备份/恢复 runbook 和一次 checksum/ETag 恢复演练，自动化备份、完整工程包回导和恢复 UI 延后到 MVP-B。

兼容性：仅支持桌面端 Chrome/Edge；不开发手机端页面、查看模式或编辑能力。

可访问性：键盘可达、焦点可见、颜色不作为唯一状态信号，关键控件提供无障碍名称。

# 17. MVP 范围与验收

## 17.1 MVP 必须完成

- MVP-A 先完成：主题/人物设想或导入小说/故事梗概/已有剧本 -> 项目级 StorySpec 与每集 ScriptSpec -> 故事板 -> 图片审核接受 -> Agnes 一个稳定视频模式 -> 项目资产中心上传/浏览/筛选/试听/使用位置 -> 将审核通过的镜头装入每集时间线 -> 静态位置/缩放/透明度、导入配乐/音效、对白混音与自动压低 -> MP4/SRT/light manifest；同时具备 CPU/内存/磁盘/FFmpeg capability 预检、磁盘软/硬阈值保护和手工恢复演练。

MVP-A 明确不包含：小说正文/章节草稿交付，图片选区/遮罩绘制、视频或音频时间范围 Agent 编辑，语义/视觉自动质检和统一审核中心，项目模板/跨项目运行与用量汇总，故事板插入/复制/批量生成/批量重拍/批量审核，Timeline 复制/吸附、独立自动保存、通用撤销/重做、版本恢复和字幕样式，Run 暂停，审核评论/时间码评论和提醒中心，以及自动化备份恢复和完整工程包回导；以上能力纳入 MVP-B。

- 创建项目并进入项目资产中心；可上传、续传、取消和恢复媒体，按类型/标签/来源/授权筛选，试听音频并查看代理、缩略图、波形、不可变版本和只读使用位置。

- 项目可创建多集；每集可创建多个场次和镜头，故事板与固定已发布 WorkflowVersion 的只读工作流投影可以切换且共享同一事实。

- MVP-A 使用固定、版本化、已发布的默认创作 Workflow；后端负责 ensure、绑定和运行，工作流图编辑、连线、草稿保存和发布 UI 延后到 MVP-B。默认模板固定拓扑和逻辑角色，Provider/Profile/Model 使用声明的 fixed/inherit selectionMode，避免项目默认值与节点绑定含义不明。

- 用户可在画布选中故事、剧本、图片、视频、音频或时间线素材并打开 Agent 对话；系统绑定当前版本和显式引用。只有图片/视频可生成并执行候选 AssetEditPlan；故事/剧本进入 TextReview，音频/时间线进入 Timeline editor typed command，均不得绕过各自 owner。

- 工作流运行可以在刷新页面、API 重启后继续，并能从失败节点恢复。

- 用户输入主题或一句话创意后，文本模型可在 novel-writing 约束下生成项目级 StorySpec，并在 drama-skills 约束下生成每集 ScriptSpec、Scene/Shot、ShotSpec 和后续生成规格；MVP-A 不生成可独立交付的小说正文或章节草稿。

- Skill Router 可固定版本、过滤候选、记录路由原因，并允许人工选择。

- Codex 中转站是用户显式启用真实文本能力后的推荐默认 live Profile，完整兼容 OpenAI API；DeepSeek 可通过模型管理中心添加或切换。首次运行、CI 和默认本地测试始终使用 Mock/Local、零网络；任何真实调用都需要 enabled Profile、凭据和显式 command/probe。

- Agnes AI 是首个视频 Provider；MVP-A 只验收显式 capability probe 通过的一个稳定 image-to-video mode 及 submit/poll/cancel/result。MiniMax H3、Seedance 2.5、Agnes 其他模式和 preview 仅可显示为 catalog candidate，保持 `runnable=false`、`featureGate=MVP-B`，不得进入阶段一运行。

- 模型管理支持 `/v1/models` candidate diff、手工添加、编辑、启停、全局默认、项目参数覆盖、按 operation 的并发/限流和 Provider 配额状态，代码中无固定模型名。首次 connection test/probe 按显式前置执行并在成功后创建 capability snapshot；只有 installed adapter、成功 snapshot 且 `runnable=true` 的 MVP-A operation 才可启用、成为默认或执行真实调用。同步结果必须由用户接受，不能自动替换已冻结 snapshot 或项目默认值。

- MVP-B 接入 Fish Audio 角色/旁白音色和 Groq ASR 时间戳字幕；MVP-A 先使用导入对白、配乐、环境声、音效和手工字幕完成音频闭环。

- 生成并审核通过的镜头可装入当前集剪辑台，支持基础轨道编辑、静态位置/缩放/透明度、手工字幕、音量和版本保存。

- 导出 MP4、SRT 和项目工程包；MVP-A 只提供 `exportProfile=light` 的清单与可解析引用，作为只读 ExportArtifact，不提供 import/reimport API、UI 或恢复流程。MVP-B 再提供包含全部素材/生成结果的 portable 完整可迁移包和任何工程包回导；多集默认分别导出并按集号命名，不做自动拼接。

- 记录模型/Skill/参数/成本/资产来源，并可在运行详情中查看。

## 17.2 端到端验收场景

用户创建项目后选择 `creationMode=original|adaptation`；原创输入主题/人物设想，改编以 `materialType=novel|synopsis|existing_script` 和 `inputMode=inline_text|uploaded_file` 上传或粘贴小说、故事梗概或已有剧本。系统显示 SourceMaterial parse/validation 状态，并将有效 revision/contentHash 绑定到文本 Run。默认文本模型在 novel-writing 与 drama-skills 的默认 Workflow 角色约束下生成可配置集数、场次和镜头数量的结构化结果；StorySpec 为项目级，每集生成一个 ScriptSpec，不生成小说正文或章节草稿。完整文本候选通过一次 TextReviewBatch 后才生成资产与分镜。用户可对角色图使用 Agent 对话修改服装并接受候选，仅替换明确的当前镜头引用；音频/时间线编辑走 typed command。媒体结果与导入素材进入项目资产中心，可查看上传/派生进度、筛选、试听、授权和使用位置。随后完成一个探测通过的 Agnes image-to-video mode、导入配乐/环境声/音效、配置 dialogue ducking、静态画面变换、按集剪辑，以及 MP4、SRT 和 light manifest 导出。中途重启 API 和一个 Worker，任务不得丢失、覆盖原素材或重复扣费；CPU/内存/磁盘或 FFmpeg capability 不满足时必须显示稳定诊断并阻断受影响步骤。MVP-B 再加入自动语义/视觉质检、统一审核中心、Fish Audio、Groq ASR、自动字幕对齐、portable/完整工程包和更广的视频编辑能力。

# 18. 路线图与资源假设

| 阶段 | 建议周期 | 交付结果 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：契约与原型 | 2 周 | 数据 Schema、技术骨架、画布/剪辑交互原型、供应商 PoC |
| Phase 1：MVP 闭环 | 12-16 周（业余） | 剧情短剧、SourceMaterial 导入、项目资产中心、画布素材对话、固定默认 Workflow、Temporal、Agent/Skill、Codex 中转站、Agnes AI、Provider 限流/并发/配额、CPU/内存/磁盘/FFmpeg capability 预检、静态画面变换、对白 ducking、基础剪辑、磁盘阈值保护、手工恢复演练和 MP4/SRT/light 导出 |
| Phase 2：个人增强 | 按使用反馈 | 模板、批量、更多模型、用量面板、通知、工程包和可靠性强化 |
| Phase 3：未来扩展 | 仅在需求出现后 | 多人协作、身份体系、多 Agent、开放 API 和高级媒体能力 |

估算假设：个人业余开发，每周约 10-15 小时。优先完成 Codex 中转站、Agnes AI 和剧情短剧最小剪辑闭环；其他 Provider 通过相同管理与适配机制逐个接入。

# 19. 风险与已确认约束

| 风险 / 约束 | 当前处理 | 个人版本启用条件 |
| --- | --- | --- |
| 视频 Provider 能力变化 | 动态能力声明 + 参数 Schema + Temporal 重试 | Agnes 模型按实时目录和能力启用；预览模型使用功能开关 |
| 第三方 Skill 许可 | 按来源类型固定身份：Git 使用 commit/digest；公开 Markdown 使用 archive URL/获取时间/digest/license status | 商业许可审查；非商业 Skill 默认禁用 |
| Skill 路由误判和依赖膨胀 | 自建 SkillRegistry；semantic-router 仅作可选嵌入式排序 | 先用确定性过滤；语义库不可用时回退关键词/标签和人工选择 |
| 浏览器预览与 FFmpeg 不一致 | 同一时间线契约 + 黄金样例 | 通过时长、像素、字幕和音频同步回归 |
| 成本失控 | 预算、配额、人工门和用量账本 | 完成幂等、重复回调和批量生成故障演练 |
| 产品范围过大 | P0 严格限制剪辑和协作 | 每个新增能力必须对应已验证用户任务和指标 |

## 19.1 已确认产品决策

- 个人本地项目，使用 Docker Compose，不建设生产、多租户或手机端。

- 项目级 StorySpec 和每集 ScriptSpec 均由文本模型结合对应 Skill 生成；MVP-A 不交付小说正文或章节草稿。MVP-A 保留 `original|adaptation`，并在 adaptation 中支持 novel、synopsis、existing_script 的 inline_text 或 uploaded_file SourceMaterial 入口；解析、校验、绑定和恢复均冻结同一 revision/contentHash。

- Codex 中转站是推荐默认 live text Profile，并按完整 OpenAI API 兼容接口接入；默认运行环境仍为 Mock/Local，真实请求必须显式 opt-in。

- Agnes AI 是首个视频 Provider；MVP-A 只验收显式 probe 通过的一个稳定 image-to-video mode 及 submit/poll/cancel/result。MiniMax H3、Seedance 2.5、Agnes 其他模式和 preview 能力均通过统一模型管理中心在后续阶段接入。

- 所有模型可作为 catalog candidate 添加、编辑、同步、启停并设置全局默认和项目覆盖，不在代码中写死；只有 `runnable=true` 且 `featureGate=MVP-A` 的已安装 operation 可测试或绑定为阶段一默认。

- 一部短剧支持多集；每集支持多场；每场支持多镜头，项目级连续性资产可跨集引用。

- 工作流与故事板共享同一份版本化项目事实；MVP-A 工作流视图只读显示固定已发布 WorkflowVersion 的依赖与运行状态，故事板排序、审核和镜头引用变化通过 owner API 同步到时间线。

- 画布素材修改采用上下文 Agent 对话；Agent 只提交结构化修改计划，执行产生候选版本，用户按镜头/场次/集确认替换范围后才更新草稿引用。

- API Key 加密写入数据库，主密钥由 Docker Secret 提供；界面只显示掩码，完整密钥不回显。

- MVP-A 只导出 MP4、SRT 和轻量工程包（`exportProfile=light`，manifest/reference-only）；light 仅作导出 artifact，不回导。MVP-B 再提供完整 portable 工程包和任何工程包回导，不接入任何内容发布平台。

# 附录 A：参考仓库与资料

AgentScope：查看来源

React Flow：查看来源

Temporal：查看来源

Agnes AI API：查看来源

Semantic Router：查看来源

Drama Skills：查看来源

Seedance 2.0 Skills：查看来源

Novel Writing：查看来源

Cinematic Realism：查看来源

TikTok Storyboard Skill（未来候选）：查看来源

# 20. 阶段二产品需求（MVP-B）

阶段一（MVP-A）已完成单用户本地生产闭环。本章节定义阶段二的需求基线：把固定模板、分散审核和基础剪辑提升为可编排、可复核、可迁移、可协作的生产工具。阶段二不重做阶段一，不把未完成的真实 Provider、许可或二进制能力写成可用。

规范入口：docs/video-agent-phase-two-product-requirements.md；OpenSpec 规划：openspec/changes/plan-phase-two-mvp-b/。

## 20.1 阶段目标与成功标准

在不改代码的情况下编辑、校验并发布一个合法的 WorkflowDraft，运行只绑定不可变 WorkflowVersion。

在统一审核中心处理文本、镜头、媒体和时间线任务，评论和时间码始终锚定精确版本。

完成可恢复的高级时间线编辑；PixiJS 预览、FFmpeg 导出和 portable manifest 使用同一份 RenderPlan。

导出 portable 工程包，在隔离工作区完成预检、冲突解决和显式回导。

通过受控 LAN、短期会话和 owner/editor/reviewer/viewer 角色支持小型协作。

逐项接入 Fish Audio、Groq、音乐和更多视频能力；未配置或未 probe 时保持 unconfigured/blocked。

退出标准：自定义 Workflow、统一审核、高级 Timeline、portable round-trip、协作冲突和备份恢复均有正反向证据；阶段一历史数据与 light 包可读；所有拒绝路径均无重复收费、覆盖或敏感信息泄漏。

## 20.2 DDD：领域与所有权

Workflows 拥有 WorkflowDraft、图校验、WorkflowVersion、发布和子流程；不拥有 Run 状态或素材版本。

Reviews 只拥有 ReviewTask、Comment、Timecode、QCResult 和通知投影；accept/reject/retake 必须回到原 owner。

Timelines/Audio 拥有 command history、关键帧、速度/循环、字幕样式和 TTS/ASR/Cue；不拥有原始媒体 bytes 或 Provider credential。

Exports/Packages 拥有 portable manifest、载荷和导入 session；不得覆盖 AssetVersion/TimelineVersion 历史事实。

Collaboration 拥有 user/session、项目角色、presence、锁和冲突 diff；Provider/Operations 拥有能力、配额、批量 operation group、备份恢复。

所有写命令必须携带 project scope、expectedRevision 和 idempotencyKey；冲突返回 409，禁止静默覆盖。历史 RunEvent、AcceptDecision、CapabilitySnapshot、脱敏 ProviderCall 和仍被引用的 AssetVersion 继续执行 no-GC。

## 20.3 BDD：关键用户场景与验收

工作流编排：用户编辑节点并发布时，服务端校验端口类型、scope、DAG/Loop 上限并生成不可变 WorkflowVersion；非法连线或无界 Loop 零写入。

统一审核：审核者按项目/集/状态处理任务时，每项调用对应 owner command；事件缺失、重复或版本过期时只标记 projection_stale 并重读。

高级时间线：复制、吸附、Undo/Redo、关键帧、速度和字幕样式立即产生新 revision；RenderPlan hash 不一致时阻断预览/导出。

portable 工程包：导出包含 manifest、完整载荷、hash、授权和依赖；导入先在隔离 workspace 做 schema、容量、路径和冲突预检，确认后才创建新项目/版本。

协作访问：LAN 未显式开启时只监听 localhost；viewer、过期 token 或 stale revision 的写入返回拒绝/409 且零副作用。

Provider 与运维：TTS/ASR/音乐未 probe、quota unknown、容量硬阈值或备份 hash/ETag 不一致时保持 blocked，不 fallback、不重复提交。

## 20.4 SDD：接口、数据和约束

WorkflowDraft/Version、ReviewTask/Comment/Timecode、TimelineCommand、PortableManifest、CollaborationSession 和 OperationGroup 均使用稳定 ID、revision、hash 和 scope。

新 API 使用 project-scoped 路由、If-Match/expectedRevision 和统一 409；事件使用 W3C Trace Context，禁止携带密钥、提示词全文、原始 Provider payload、媒体 bytes 或私有 URL。

portable 与 light 共用 schema_version 和 owner 引用字段；light 继续 reference-only、不可回导，portable 才携带媒体载荷。

阶段二 migration 只追加表/列/索引或可逆投影；历史 Run、AssetVersion、TimelineVersion、ExportArtifact 和 light manifest 必须可读。

## 20.5 分批路线图

| 批次 | 交付与退出证据 |
| --- | --- |
| B0 基础 | schema reconciliation、权限/事件基线、feature gate、golden fixtures；所有批次前置。 |
| B1 编排与审核 | Workflow authoring、Review Center、评论/通知；阶段二最小可用交付。 |
| B2 时间线与 Provider | 高级 Timeline、TTS/ASR/音乐 adapter、RenderPlan parity 和音频回归。 |
| B3 工程包与协作 | portable 导入/恢复、LAN、角色、presence 和冲突 diff。 |
| B4 自动化运维 | operation group、跨项目用量、自动备份恢复和通知；最后开放默认开关。 |

## 20.6 TDD：测试与退出门

Contract/domain/application/API/worker 测试覆盖 CAS、幂等、权限、scope、hash、license、容量和 no-GC。

Playwright 覆盖 Workflow 发布、统一审核、高级时间线、portable round-trip、协作冲突和页面恢复；继续使用确认的 shadcn/ui + Radix + Tailwind + Lucide。

Provider 使用 Mock/Local 默认路径；每个 live Provider 单独执行 explicit probe，失败保持 unconfigured，不影响无关能力。

退出前运行 OpenSpec strict、Alembic 可逆 migration、RenderPlan golden parity、性能安全扫描和文档一致性检查。

## 20.7 非目标与开放问题

阶段二不包含移动端、内容发布平台、无人工门的自动发布、开放插件市场、生产级 SSO/多租户、浏览器内 4K 最终渲染和未完成许可/能力验证的 Provider。portable 加密容器、首个生产身份方案、TTS/ASR/音乐 Provider 及关键帧性能上限在对应 child change 中定案。

## 20.8 模型录入与目录管理补充

阶段二必须提供独立的模型录入闭环。用户可以为已登记的 Provider/Profile 手工录入模型，也可以从 OpenAI-compatible Provider 的 /v1/models 获取候选差异。每条模型记录必须包含模型标识、operation 能力、参数 Schema、价格单位、并发/限流、feature gate、runnable、provenance、revision 和 capability snapshot。

同步结果只能保存为新增、变更或移除的 candidate diff；用户逐项接受后才能创建或更新目录事实，不能自动启用模型、替换全局/项目默认或影响历史 Run。模型录入、编辑、启用、停用、默认绑定和项目覆盖都必须使用 expectedRevision/If-Match、project scope 和审计。

被 WorkflowVersion、Run、ProviderCall 或 ExportArtifact 引用的模型不得物理删除，只能停用；历史运行继续显示原模型 revision 与 capability snapshot。

## 20.9 阶段二任务复核补充

本轮复核将阶段二任务由 127 项细化为 160 项，补充了 Run pause/resume、条件/并行/合并/重试/人工审核控制节点、Workflow 模板和画布性能边界。

新增故事板删除、拆分、合并、跨场移动的 owner typed command、CAS、影响分析和 stale 传播，避免架构已约定能力没有实施入口。

统一审核新增任务分派、认领、改派、撤销分派、dueAt/超期升级、QC policy、阈值和人工 override；Timeline 新增整条复制、独立自动保存、checkpoint 和恢复。

B0 明确真实 TOS、FFmpeg、TTS/ASR/音乐 Provider 的依赖归属和 Mock/Local 验收口径，并要求 B3 前冻结 portable 加密容器与密钥恢复方案。

所有阶段二新增 UI 先制作静态演示原型，完成组件库/token 复用检查并取得用户确认，再接入真实 API、数据库和正式业务行为。

Agent AssetEditPlan 的图片局部选区、mask 编辑、视频/音频时间范围仍属于独立 change；阶段二 Timeline 的 mask/track matte 不提供隐式替代。

阶段二规划仍未进入实现；160 项任务均保持未勾选，需评审通过后再拆分 child implementation changes。

## 20.10 范围决策更新

故事板删除、拆分、合并和跨场移动保留在阶段二，并作为 B1 首批能力，通过 Scene/Shot owner、CAS、影响分析和 stale 传播实现。

Run pause/resume 保留在阶段二规划，但移出首批 B1，待 B1 完成后作为后续批次单独设计、实现和验收。

Timeline mask/track matte 从当前阶段二 Timeline 范围移出，单独创建 phase-two-timeline-mask change；当前 Timeline 仅保留基础调色、关键帧、速度/循环、字幕和音频能力。

Agent AssetEditPlan 的图片局部选区、mask 编辑、视频/音频时间范围单独创建 agent-asset-local-edit change；阶段二不实现，也不允许通过 Timeline 能力隐式替代。